# Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «   »                 2011 г. №

Изменения, которые вносятся в  постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 г. № 791

1. В наименовании, пунктах 1 и 3 цифры «2009-2013» заменить цифрами «2009-2014»;

2. В федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации           (2009 - 2013 годы)» (далее – Программа), утвержденной указанным постановлением:

а) в наименовании Программы цифры «2009-2013» заменить цифрами «2009-2014»;

б) в Паспорте Программы:

в позиции, касающейся сроков и этапов Программы, цифры «2009-2013» заменить цифрами «2009-2014»; цифру «5» заменить цифрой «6»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования программы составляет 36 062,133 млн.рублей: за счет средств федерального бюджета – 31 203,314 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 6 917,861 млн. рублей; на капитальные вложения - 17 558,463 млн. рублей; на прочие нужды – 6 726,99 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 4 786,03 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 72,789 млн. рублей»; |
| --- | --- | --- |

в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности абзац 7 исключить, в абзаце 10 цифру «9» заменить цифрой «10».

в) в разделе II:

абзац 6 исключить;

в абзаце 13 цифру «9» заменить цифрой «10»;

в абзаце 18 цифры «2009-2013» заменить цифрами «2009-2014», цифру «5» заменить цифрой «6»

г) в разделе III:

абзац 36 исключить;

в абзаце 40 цифру «9» заменить цифрой «10»;

д) абзац 7 раздела V дополнить словами «Реализация мероприятий по направлению «государственные капитальные вложения» осуществляется в установленном порядке в рамках государственного оборонного заказа. Отдельные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в установленном порядке предлагаются для включения в государственный оборонный заказ по представлению государственных заказчиков на основании решений научно-координационного совета Программы»;

е) в абзаце 5 раздела VI цифры «33 869,8» заменить цифрами «35 989,344»,  цифры «340» заменить цифрами «339», цифры «470» заменить цифрами «469».

ж) приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к федеральной целевой программе "Национальная

система химической и биологической безопасности

Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

Целевые индикаторы и показатели реализации федеральной целевой программы "Национальная

система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

(нарастающим итогом)

|  | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории, освобожденной от потенциального воздействия опасных объектов (снижение масштабов потенциальных очагов поражения) | кв. км | - | 37 | 45 | 55 | 75 | 1100 |
| Доля опасных объектов и территорий, в зоне влияния которых будет обеспечен мониторинг состояния окружающей среды и здоровья населения, в общем количестве опасных объектов и территорий | процент | 10 | 25 | 40 | 65 | 80 | 90 |
| Доля разработанных и внедренных современных методов, средств защиты и технологий производства для обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативных влияний и угроз, вызванных факторами химического и биологического характера, в требуемом количестве указанных методов, средств и технологий | процент | 5 | 25 | 35 | 55 | 65 | 80 |
| Количество модернизированных и технически перевооруженных опасных химических и биологических объектов (в рамках пилотных проектов) | единиц | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 |
| Количество ликвидированных (обезвреженных) источников химической и биологической опасности | -"- | - | 2 | 5 | 9 | 12 | 18 |
| Количество организаций, находящихся в ведении уполномоченных надзорных (контрольных) органов, оснащенных средствами контроля, современным оборудованием и расходными материалами для обеспечения химической и биологической безопасности | единиц | 23 | 30 | 49 | 64 | 100 | 211 |
| Количество центров индикации и диагностики опасных инфекционных болезней и отравлений химическими веществами, созданных на базе организаций, дислоцированных в федеральных округах Российской Федерации | -"- | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| Количество коллекций патогенных микроорганизмов, которым будет обеспечена сохранность | -"- | - | - | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Количество модернизированных объектов научно-промышленной базы, специализирующихся на выпуске российских систем (средств) материально-технического и иных видов обеспечения химической и биологической безопасности | единиц | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | 51 |
| Количество средств защиты и разведки нового поколения (наращивание производственных мощностей по их выпуску) | тыс. штук | 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | 265 |
| Количество обеспеченных современным оборудованием центров подготовки специалистов и руководителей в области обеспечения химической и биологической безопасности | единиц | - | - | 1 | 3 | 5 | 12 |
| Доля подготовленных специалистов, в должностные обязанности которых входит обеспечение химической и биологической безопасности, в общем количестве подготовленных специалистов | процент | - | 10 | 10 | 25 | 45 | 90 |

Приложение № 2

к федеральной целевой программе "Национальная

система химической и биологической безопасности

Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)", финансируемых за счет средств федерального бюджета

| Наименование мероприятия | Государст-венные заказчики | Объемы финансирования (млн. рублей) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 - 2014 годы - всего | в том числе |  |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| I. Мероприятия, направленные на проведение комплексного анализа сложившейся ситуации в области химической и биологической безопасности, обеспечение координации взаимодействия всех структур, участвующих в обеспечении химической и биологической безопасности, укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, с учетом полномочий и функций по осуществлению контроля (надзора) и мониторинга в области обеспечения химической и биологической безопасности в Российской Федерации |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 1. | Научное обоснование и разработка моделей управления и взаимодействия, а также алгоритмов принятия управленческих решений на объектовом, местном, региональном и федеральном уровнях с учетом анализа ситуации, сложившейся в Российской Федерации по проблеме, связанной с обеспечением химической и биологической безопасности | Минздравсоцразвития России, Минпромторг России, ФМБА России, Роспотреб-надзор, Минобороны России | 265,206 | 37,266 | 32,93 | 57,46 | 50,34 | 44,28 | 42,93 | анализ ситуации, сложившейся в Российской Федерации (2009 год), модели управления и взаимодействия, а также алгоритмы принятия управленческих решений на объектовом (2010 год), местном (2011 год), региональном и федеральном уровнях (2012-2014 год) |
| 2. | Обоснование и разработка концепции построения базовой региональной системы обеспечения химической и биологической безопасности, а также научно-методическое сопровождение ее создания на примере одного субъекта Российской Федерации | Минздравсоц-развития России, Роспотреб-надзор, ФМБА России | 100,43 | 19,00 | 15,80 | 22,60 | 25,09 | 16,02 | 1,92 | разработка научно-методического обоснования создания базовой региональной системы обеспечения химической и биологической безопасности для субъектов Российской Федерации |
| 3. | Научное обоснование совершенствования и развития системы контроля (надзора) и мониторинга в области обеспечения химической и биологической безопасности в Российской Федерации | Минпромторг России, ФМБА России, Роспотреб-надзор, Россельхоз-надзор | 192,715 | 25,135 | 17,49 | 26,23 | 51,76 | 47,08 | 25,02 | усовершенствованная система контроля и мониторинга, в том числе издание организационно-распорядительных актов и методических документов |
| 4. | Разработка научно-методических подходов и механизмов государственно- частного партнерства в области обеспечения химической и биологической безопасности | Минздрав-соцразвития России | 13,97 | 6,00 | - | - | - | - | 7,97 | обоснование предложений к проекту регламента государственно-частного партнерства в области обеспечения химической и биологической безопасности в 2014 году (проект временного регламента - в 2009 году) |
| 5. | Совершенствование системы страхования рисков от возможного воздействия опасных химических и биологических объектов | Минздравсоцразвития России | 12,00 | - | - | 4,50 | 5,00 | 2,50 | - | механизм страхования населения в зоне возможного воздействия опасных химических и биологических объектов |
| 6. | Научное обоснование комплекса мероприятий по обеспечению защиты имущественных интересов государства, инвесторов, собственников (балансодержателей) опасных объектов и других участников инновационно-инвестиционного процесса в области обеспечения химической и биологической безопасности | Минпромторг России | 24,26 | 10,03 | 11,27 | - | - | - | 2,96 | мероприятия по обеспечению защиты имущественных интересов государства, инвесторов, собственников опасных объектов, предложения по стимулированию инновационной и инвестиционной деятельности в области обеспечения защищенности населения, объектов и территорий от угроз химического характера |
| Капитальные вложения |
| 7. | Строительство и реконструкция объектов, а также их оснащение новыми сенсорными и плазменно-оптическими системами оперативного обнаружения и обезвреживания в целях укрепления материально-технической базы организаций, которые находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и деятельность которых направлена на обеспечение химической и биологической безопасности | ФМБА России, Россельхоз-надзор | 1837,633 | 128,809 | 90,37 | 389,80 | 525,70 | 499,87 | 203,08 | построенные и реконструированные объекты не менее 5 организаций, деятельность которых направлена на обеспечение химической и биологической безопасности и которые находятся в ведении ФМБА России и Россельхознадзора (в том числе обеспечение сохранности 1 коллекции патогенных микроорганизмов) |
| 8. | Реконструкция и оснащение средствами оперативного обеззараживания объектов научно-производственной базы для размещения центров индикации и диагностики опасных инфекционных болезней и отравлений химическими веществами, созданных на базе организаций, дислоцированных в федеральных округах Российской Федерации | ФМБА России, Минобороны России, Россельхоз-надзор | 1 421,04 | 57,80 | 84,75 | 297,39 | 315,88 | 322,34 | 342,88 | реконструированные и оснащенные высокоинтенсивными средствами обеззараживания объекты организаций, предназначенные для размещения 6 центров индикации и диагностики опасных инфекционных болезней и отравлений химическими веществами и дислоцированные в федеральных округах Российской Федерации |
| Прочие нужды |
| 9. | Повышение готовности организаций, которые находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и деятельность которых направлена на обеспечение химической и биологической безопасности | Роспотреб-надзор, ФМБА России, Минобороны России, Россельхоз-надзор | 520,3555 | 164,3355 | 61,34 | 111,82 | 41,93 | 76,11 | 64,82 | будут оснащены современным оборудованием 207 организаций, находящихся в ведении Роспотребнадзора, ФМБА России, Минобороны России и Россельхознадзора, для повышения качества лабораторного контроля и медико-санитарного обеспечения обслуживаемого населения |
| 10. | Обеспечение условий для осуществления деятельности центров индикации и диагностики опасных инфекционных болезней и отравлений химическими веществами на базе организаций, дислоцированных в федеральных округах Российской Федерации | Роспотреб-надзор, Минобороны России, Россельхоз-надзор | 493,445 | 58,735 | 65,60 | 96,78 | 92,77 | 124,59 | 54,97 | будут оснащены современным оборудованием, включая высокочувствительные сенсорные и плазменно-оптические системы оперативного обнаружения и обеззараживания, 12 организаций для обеспечения деятельности на их базе центров индикации и диагностики опасных инфекционных болезней и отравлений химическими веществами |
| 11. | Подготовка и утверждение медико-санитарных паспортов территорий, на которых расположены особо опасные химические объекты, обслуживаемые ФМБА России, ведение банков данных потенциально опасных химических веществ и регистров здоровья персонала и населения | ФМБА России | 112,10 | 24,45 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 14,65 | будут подготовлены медико-санитарные паспорта территорий, на которых расположены особо опасные химические объекты, с целью получения полной информации об угрозах населению, проживающему на этих территориях |
| 12. | Проведение мониторинга здоровья персонала и населения, а также состояния окружающей среды на специальных объектах и отдельных территориях | ФМБА России | 180,82 | 29,40 | 30,00 | 31,18 | 43,82 | 25,00 | 21,42 | будут выявлены основные факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье человека не менее чем на 5 специальных объектах и отдельных территориях, обслуживаемых ФМБА России, а также сформированы базы данных для оценки здоровья персонала ряда наиболее опасных объектов и репрезентативных групп населения, проживающего вблизи данных объектов |
| 13. | Проведение межведомственных учений по отработке мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций химического и биологического характера на территории Российской Федерации | Минобороны России | 12,68 | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,68 | документы, регламентирующие осуществление совместных действий при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций химического и биологического характера на территории Российской Федерации |
| 14. | Повышение готовности развертывания токсикологических и противоэпидемических бригад экстренного реагирования | ФМБА России | 11,33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,33 | будет повышен уровень готовности развертывания токсикологических и противоэпидемических бригад экстренного реагирования |
| 15. | Разработка программно-аппаратного комплекса организационно-технических мероприятий и внедрение новых систем предупреждения и оповещения населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов | МЧС России | 65,0185 | 9,8685 | 12,62 | 13,72 | 14,92 | 13,89 | - | программно-аппаратный комплекс организационно-технических мероприятий по предупреждению и оповещению населения о чрезвычайных ситуациях на потенциально опасных объектах, система предупреждения и оповещения населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов, на примере одного субъекта Российской Федерации, в том числе технические средства и инструктивно-методические документы |
| II. Мероприятия, направленные на анализ нормативно-методической базы Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности и научное обоснование предложений по ее совершенствованию |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 16. | Анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности населения и научное обоснование предложений по ее совершенствованию, приведение ее в соответствие с нормами международного права | Минздравсоц-развития России, Минпромторг России, Роспотреб-надзор | 51,96 | 25,70 | 15,50 | 3,50 | 1,0 | 1,0 | 5,26 | предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности населения, проекты нормативных правовых актов и их научное обоснование |
| 17. | Разработка единых критериев и методов для определения и категорирования уровней химической и биологической опасности объектов и территорий | Минздрав-соцразвития России | 28,40 | 4,40 | 6,50 | 7,50 | 7,00 | 3,00 | - | единые критерии и методы для определения и категорирования уровней химической и биологической опасности объектов и территорий |
| 18. | Разработка федерального и региональных перечней опасных химических и биологических объектов на основе их инвентаризации, анализа состояния с уточнением зон защитных мероприятий (паспортизации) | Роспотреб-надзор, Минпромторг России, Минобороны России | 42,56 | 5,22 | 5,03 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 9,31 | федеральный и региональные перечни опасных химических и биологических объектов |
| 19. | Разработка предложений по совершенствованию системы сертификации работ по охране труда на опасных объектах | Минздрав-соцразвития России | 9,48 | 2,60 | - | 2,50 | - | - | 4,38 | обоснованные предложения по совершенствованию системы сертификации работ по охране труда на опасных объектах |
| 20. | Разработка гигиенических нормативов содержания высокотоксичных химических веществ в объектах внешней среды | ФМБА России | 77,62 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,62 | будут разработаны не менее 10 гигиенических нормативов содержания высокотоксичных химических веществ в объектах внешней среды |
| III. Мероприятия, направленные на снижение степени риска для здоровья населения и окружающей среды от источников химической и биологической опасности, включающие модернизацию и техническое перевооружение опасных химических и биологических объектов, объектов научно-промышленной базы, специализирующихся на выпуске отечественных систем (средств) материально-технического и иных видов обеспечения химической и биологической безопасности |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 21. | Разработка технологий, материалов, комплектующих, устройств раннего обнаружения и обеззараживания объектов на основе сенсорных и плазменно-оптических технологий и других видов продукции, снижающих риск опасного воздействия химических и биологических факторов | Минпромторг России, МЧС России | 907,366 | 148,596 | 115,64 | 144,35 | 196,15 | 188,50 | 114,13 | технологии, материалы, комплектующие и другие виды продукции, снижающие риск опасного воздействия химических и биологических факторов |
| 22. | Разработка государственных стандартных образцов и банка данных химически опасных загрязнителей, а также методик проведения их анализа | ФМБА России | 61,31 | 12,00 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 5,31 | не менее 50 государственных стандартных образцов и банк данных химически опасных загрязнителей, а также методики проведения их анализа |
| 23. | Разработка технологий и мероприятий по санации и реабилитации химически и биологически зараженных объектов и территорий, а также по ликвидации химически и биологически опасных накопителей, свалок и захоронений | Минпромторг России, Россельхоз-надзор | 220,02 | 13,43 | 11,88 | 48,81 | 57,03 | 54,83 | 34,04 | универсальные технологии для ликвидации опасных объектов, снижения уровня токсичности опасных химических веществ, рекультивации (санации) земель, комплекс опытных установок для производства средств санации зараженных земель, опытная партия продукции, методы оценки опасности скотомогильников и их санации |
| 24. | Разработка технических средств и систем для мониторинга и контроля потенциально опасных объектов для обеспечения защиты персонала и населения, проживающего в зоне их воздействия | МЧС России | 50,8765 | 7,1665 | 7,00 | 9,80 | 8,39 | 18,52 | - | опытные образцы технических средств и систем для мониторинга и контроля потенциально опасных объектов |
| 25. | Эколого-гигиеническая оценка последствий сбросов опасных химических веществ на примере открытого акционерного общества "Химпром" (г. Волгоград) | ФМБА России | 27,96 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 4,96 | - | будет проведена эколого-гигиеническая оценка последствий сбросов опасных химических веществ на примере открытого акционерного общества "Химпром" (г. Волгоград) |
| 26. | Разработка технологий уничтожения (утилизации) запасов полихлорбифенилов и агропромышленных ядохимикатов, не востребованных в промышленности и агрохозяйственном комплексе | Минпромторг России | 231,34 | 30,43 | 21,60 | 42,03 | 60,30 | 44,10 | 32,88 | будут разработаны технологии уничтожения (утилизации) пестицидов и полихлорбифенилов, подготовлены необходимые аналитические методики, а также будет проведен комплекс физико-химических и токсикологических исследований, создан комплекс установок в опытно-технологическом испытательном центре в г. Шиханы (Саратовская область), проведена их опытная апробация |
| 27. | Разработка технологий, обеспечивающих ликвидацию различных химически опасных отходов, в том числе находящихся на территории накопителей, свалок и захоронений, в том числе бесхозных или не отвечающих требованиям безопасности | Минпромторг России | 180,153 | 24,463 | 17,21 | 30,79 | 46,90 | 40,90 | 19,89 | будут разработаны технологии по ликвидации токсичных промышленных отходов, разработаны и аттестованы необходимые аналитические методики, а также будет создан комплекс опытных установок и проведена их апробация |
| 28. | Научное обоснование и разработка системы безопасного обращения с медицинскими отходами в Российской Федерации с использованием современных технологий обезвреживания на основе анализа ситуации, сложившейся в этой области | Минздравсоцразвития России | 11,00 | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | система безопасного обращения с медицинскими отходами в Российской Федерации, разработанная на основе современных технологий обезвреживания с учетом специфики отдельных регионов |
| 29. | Обоснование и разработка мероприятий, направленных на предупреждение химических аварий на объектах промышленности и транспорта | Минпромторг России | 8,185 | 3,8250 | 4,11 | - | - | - | 0,25 | мероприятия, направленные на предупреждение химических аварий на объектах промышленности и транспорта |
| 30. | Разработка методов поддержки принятия решений по техническому перевооружению химически опасных предприятий | Минпромторг России | 24,7450 | 5,355 | 6,49 | 11,83 | - | - | 1,07 | будут разработаны модели многокритериальной оптимизации производственной и природоохранной деятельности, будет создан образец информационно-аналитического комплекса, обеспечивающего выработку решений по техническому перевооружению предприятий в целях повышения эффективности в системе природоохранных мероприятий |
| Капитальные вложения |
| 31. | Реконструкция опасных химических и биологических объектов, их оснащение современными системами раннего обнаружения и обезвреживания с использованием сенсорных и плазменно-оптических технологий и строительство объектов в соответствии с современными требованиями обеспечения химической и биологической безопасности | Минсельхоз России, Роспотреб-надзор, Россельхоз-надзор, Минобороны России | 7 399,895 | 524,675 | 646,92 | 1 593,69 | 1 741,86 | 1 328,38 | 1 564,37 | 30 реконструированных опасных химических и биологических объектов строительства, в том числе объектов, на базе которых размещены 4 коллекции патогенных микроорганизмов |
| 32. | Реконструкция и строительство объектов научно-промышленной базы, специализирующихся на выпуске российских систем (средств) материально-технического и иных видов обеспечения химической и биологической безопасности | ФМБА России, Минпромторг России, Роспотреб-надзор, Минсельхоз России, Минобороны России, Россельхоз-надзор | 6 899,895 | 1 073,855 | 1 077,93 | 1 277,57 | 1 396,88 | 1 390,10 | 683,56 | построенные и реконструированные объекты научно-промышленной базы, специализирующиеся на выпуске российских систем (средств) материально-технического и иных видов обеспечения химической и биологической безопасности, увеличение производственных мощностей по выпуску средств защиты и разведки нового поколения не менее чем на 265 тыс. штук |
| Прочие нужды |
| 33. | Ликвидация источников химической опасности | Минпромторг России | 3195,51 | 283,47 | 111,36 | 325,00 | 822,53 | 876,20 | 776,95 | ликвидация 18 источников химической опасности |
| 34. | Обеспечение сохранности коллекций патогенных микроорганизмов | Роспотреб-надзор, Минобороны России | 566,336 | 54,23 | 85,05 | 140,62 | 108,20 | 142,80 | 35,436 | будет обеспечена сохранность 6 коллекций патогенных микроорганизмов |
| 35. | Обеспечение безопасных условий эксплуатации объектов, осуществляющих сложные химико- и биотехнологические процессы | Минобороны России, Россельхоз-надзор | 329,73 | - | 34,09 | 57,90 | 43,11 | 98,48 | 96,15 | будут оснащены сенсорными и плазменно-оптическими системами оперативного обнаружения и обезвреживания, обеспечивающими безопасные условия эксплуатации, 6 объектов, осуществляющих сложные химико- и биотехнологические процессы |
| 36. | Создание запаса иммунобиологических препаратов для защиты лиц, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и поддержание производственных мощностей организаций, обеспечивающих их выпуск | Минобороны России | 58,41 | - | 3,1 | 15,06 | 18,01 | 0,08 | 22,16 | запас иммунобиологических препаратов для защиты лиц, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержание производственных мощностей в 3 организациях (4 аппаратурно-технологические линии) |
| 37. | Развитие научно-производственной и материально-технической базы объектов, деятельность которых направлена на обеспечение химической и биологической безопасности | Минпромторг России, Минсельхоз России | 268,65 | 81,01 | 26,09 | 40,84 | 52,79 | 50,94 | 16,98 | будет укреплена научно-производственная и материально-техническая база 3 объектов, деятельность которых направлена на обеспечение химической и биологической безопасности |
| IV. Мероприятия, направленные на разработку единых научно-методических подходов в области обеспечения химической и биологической безопасности, технологий и средств защиты от воздействия опасных химических и биологических факторов |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 38. | Разработка методов и средств индикации и идентификации биологических агентов и химических веществ в биологических средах и объектах внешней среды | Минздравсоц-развития России, Минпромторг России, ФМБА России, Роспотреб-надзор, Минсельхоз России, Минобороны России | 1549,46 | 119,69 | 95,47 | 430,12 | 350,43 | 289,69 | 264,06 | методы и средства индикации и идентификации биологических агентов и химических веществ, а также идентификации опасности воздействия химических и биологических факторов |
| 39. | Разработка современных средств диагностики, профилактики, лечения и реабилитации населения и животных, пострадавших в результате воздействия опасных химических и биологических факторов | Минздравсоцразвития России, ФМБА России, Роспотреб-надзор, Минсельхоз России, Минобороны России, Россельхоз-надзор | 1255,4165 | 106,3165 | 120,22 | 289,40 | 268,94 | 253,78 | 216,76 | образцы средств диагностики, профилактики, лечения и реабилитации населения, пострадавшего в результате воздействия опасных химических и биологических факторов |
| 40. | Разработка технологий производства специальных средств диагностики, профилактики и лечения заболеваний, связанных с воздействием опасных химических веществ и биологических агентов | Минздравсоцразвития России, Роспотреб-надзор, Минобороны России | 207,06 | 19,30 | 7,0 | 47,30 | 43,00 | 45,50 | 44,96 | технологии производства специальных средств диагностики, профилактики и лечения заболеваний, связанных с воздействием опасных химических веществ и биологических агентов |
| 41. | Разработка протоколов диагностики болезней, связанных с воздействием химических факторов, и стандартов их лечения | Минздравсоцразвития России | 10,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | - | - | протоколы диагностики болезней, связанных с воздействием химических и биологических факторов, и стандарты их лечения |
| 42. | Создание информационных и прогнозно-аналитических систем, в том числе геоинформационных экспертных систем, экономико-математических моделей и методик управления риском | Минпромторг России, ФМБА России, Роспотреб-надзор, Россельхоз-надзор | 192,896 | 23,206 | 14,95 | 41,36 | 40,75 | 37,19 | 35,44 | информационные и прогнозно-аналитические системы, в том числе геоинформационные экспертные системы, экономико-математические модели и методики управления риском |
| 43. | Обобщение и анализ зарубежной и отечественной информации в области обеспечения химической и биологической безопасности | ФМБА России | 29,66 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,66 | все государственные заказчики Прогаммы будут обеспечены зарубежной и отечественной информацией в области обеспечения химической и биологической безопасности (по 4 информационных сборника ежегодно) |
| 44. | Разработка и апробация новых технологий управления риском нанесения вреда здоровью населения | Минздравсоц-развития России | 20,89 | 6,50 | 3,50 | 3,30 | 4,00 | - | 3,59 | методы оценки и технология управления риском нанесения вреда здоровью населения при воздействии химических факторов внешней среды |
| 45. | Разработка научно обоснованных критериев и алгоритмов оценки эффективности мероприятий, направленных на обеспечение химической и биологической безопасности | Минздравсоц-развития России, Минпромторг России | 18,00 | 6,75 | 7,25 | 3,00 | - | - | 1,00 | критерии и алгоритмы оценки эффективности мероприятий, направленных на обеспечение химической и биологической безопасности |
| 46. | Создание технологий производства конкурентоспособных средств и систем индивидуальной и коллективной защиты на основе материалов нового поколения и продуктов повышенной химической и биологической активности и избирательности в отношении опасных химических веществ и биологических агентов | Минпромторг России, Роспотреб-надзор | 185,35 | 24,15 | 12,63 | 39,20 | 39,50 | 48,22 | 21,65 | будут разработаны технологии производства новых средств защиты органов дыхания и кожи на основе материалов нового поколения, обеззараживающие и деконтаминирующие препараты нового поколения, в том числе на основе бактериоцинов микробного происхождения, коллекция москитоцидных штаммов бактерий и грибов, микробиологические субстанции и их производные, технология получения и применения биомоскитоцидов |
| 47. | Создание конкурентоспособных технических средств и систем защиты лиц, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и населения от воздействия опасных химических веществ и биологических агентов | Минобороны России | 467,32 | - | - | 133,80 | 115,60 | 90,70 | 127,22 | образцы конкурентоспособных технических средств и систем защиты лиц, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и населения от воздействия опасных химических веществ и биологических агентов, а также средств нейтрализации и дезинфекции |
| 48. | Создание базы данных научно-технического и технологического потенциала России для решения проблем, связанных с обеспечением химической безопасности | Минпромторг России | 26,96 | 9,35 | 6,64 | 6,51 | - | - | 4,46 | будет создана база данных научно-тех-нического и техноло-гического потенциала России для решения проблем, связанных с обеспечением хими-ческой безопасности, включая методики, программные сред-ства и модели, учеб-ные программы, науч-ные разработки и тру-ды, патенты, будут определены научные и учебные организа-ции, ведущие работы в этой области, а так-же предприятия, вы-пускающие соответ-ствующую продук-цию с указанием про-изводственных мощ-ностей, перечнем этой продукции и описа-нием ее характерис-тик, будут разрабо-таны программно-аппаратные средства по управлению базой данных |
| Прочие нужды |
| 49. | Внедрение в производство конкурентоспособных средств и систем защиты лиц, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и населения от воздействия опасных химических веществ и биологических агентов | Минобороны России | 422,05 | - | 13,93 | 136,44 | 74,85 | 89,30 | 107,53 | будут внедрены в производство не менее 8 видов конкурентоспособных средств и систем защиты лиц, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и населения от воздействия опасных химических веществ и биологических агентов, а также средства нейтрализации и дезинфекции, будет создан запас иммунобиологических препаратов для лиц, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций биологического характера |
| V. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения, обеспечение условий для подготовки кадров, а также внедрения органами государственной власти инструментов управления рисками в области обеспечения химической и биологической безопасности |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 50. | Научное обоснование, разработка, создание и опытно-экспериментальная апробация государственной информационной системы в области обеспечения химической и биологической безопасности | Минздравсоц-развития России, ФМБА России, Роспотреб-надзор, Минобороны России, Россельхоз-надзор | 201,342 | 18,062 | 14,14 | 42,30 | 52,18 | 46,39 | 28,27 | государственная информационная система в области обеспечения химической и биологической безопасности к 2014 году |
| 51. | Разработка концепции и научно-методических основ деятельности координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности | Минздравсоц-развития России | 42,00 | 5,00 | 7,50 | 15,50 | 14,00 | - | - | концепция и методическое обеспечение деятельности координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности |
| 52. | Научное обоснование и разработка учебных программ, программ тематического усовершенствования, учебных, инструктивно-методических, практических пособий, руководств и учебно-тренировочных комплексов для подготовки различных специалистов | Минздравсоц-развития России, Минпромторг России, ФМБА России | 169,95 | 23,39 | 18,05 | 35,14 | 36,40 | 31,58 | 25,39 | учебные программы, программы тематического усовершенствования, учебные, инструктивно-методические, практические пособия и руководства для подготовки различных специалистов, а также образцы учебно-тренировочных комплексов |
| Прочие нужды |
| 53. | Обеспечение условий для формирования и ведения банков данных, характеризующих обстановку в области химической и биологической безопасности | ФМБА России, Роспотреб-надзор | 155,50 | 27,72 | 18,00 | 31,07 | 38,80 | 23,33 | 16,58 | будут созданы условия для ведения банков данных потенциально опасных химических веществ и биологических агентов, а также других эпидемиологических и микробиологических данных, внедрены регистры здоровья персонала ряда особо опасных объектов и насе-ления, проживающего вблизи этих объектов |
| 54. | Создание информационного портала "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации" | Минздравсоц-развития России, Роспотреб-надзор, ФМБА России | 62,55 | 10,88 | 12,07 | 13,00 | 12,50 | 10,20 | 3,90 | информационный портал "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации" |
| 55. | Выпуск специализированных изданий, включая подготовку и издание учебных пособий, информационно-аналитических и методических сборников по вопросам химической и биологической безопасности | Минздравсоц-развития России, Роспотреб-надзор, Минпромторг России, ФМБА России | 68,71 | 6,55 | 6,13 | 14,62 | 13,01 | 15,85 | 12,55 | специализированные издания и учебные пособия, информационно-аналитические и методические сборники по вопросам химической и биологической безопасности |
| 56. | Обеспечение условий для подготовки специалистов по направлениям деятельности в области обеспечения химической и биологической безопасности на базе федеральных государственных учреждений | Минздравсоц-развития России, Минпромторг России, ФМБА России, Роспотреб-надзор, Минобороны России | 139,245 | 14,445 | 14,32 | 27,90 | 35,60 | 40,40 | 6,58 | обеспечение деятельности 12 центров подготовки специалистов и руководителей в области обеспечения химической и биологической безопасности, что позволит увеличить долю подготовленных специалистов, в должностные обязанности которых входит обеспечение химической и биологической безопасности (до 90 процентов общего количества специалистов) |
| 57. | Подготовка и распространение информационных материалов среди населения в зонах воздействия опасных объектов в субъектах Российской Федерации, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты | Минздрав-соцразвития России, Роспотреб-надзор | 17,35 | 0,85 | - | - | 7,10 | 9,40 | - | обеспечение информирования населения в зонах воздействия опасных объектов в субъектах Российской Федерации, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты |
| 58. | Обеспечение условий для деятельности координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности | Минздравсоцразвития России | 47,20 | - | - | - | 6,20 | 41,00 | - | будут обеспечены условия для деятельности координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности |

Приложение № 3

к федеральной целевой программе "Национальная

система химической и биологической безопасности

Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

П Е Р Е Ч Е Н Ь

строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименования мероприятия и объекта | Единица измерения | Коли-чество | Срок ввода в действие | 2009 - 2014 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  | Роспотребнадзор - всего |  |  |  | 3162,1095 | 472,1495 | 393,5 | 655,62 | 714,25 | 664,63 | 261,96 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральное государственное научное учреждение "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" (г. Оболенск, Московская область) - всего |  |  |  | 698,45 | 192,95 | 173 | 191,00 | 141,50 | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция лабораторно-экспериментального корпуса № 1, в том числе проектно-изыскательские работы ( I этап) | тыс.кв.м | 24,5 | 2012 | 300,83 | 18,60 | 56,33 | 91,40 | 134,50 | - | - |
|  | реконструкция корпуса № 14-б, изолятор для зараженных особо опасными инфекциями, в том числе проектно-изыскательские работы ( I этап) | тыс.кв.м | 2,4 | 2011 | 230,905 | 68,575 | 62,73 | 99,60 | - | - | - |
|  | реконструкция корпуса № 8, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 8,6 | 2012 | 7,0 | - | - | - | 7,0 | - | - |
|  | строительство котельной (с инженерными сетями), обеспечивающей государственный научный центр прикладной микробиологии теплоснабжением и технологическим паром, в том числе проектно-изыскательские работы | объектов | 1 | 2010 | 159,715 | 105,775 | 53,94 | - | - | - | - |
|  | федеральное государственное учреждение здравоохранения "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" (г. Саратов) - всего |  |  |  | 504,0795 | 94,5995 | 30,50 | 55,26 | 77,55 | 171,19 | 74,98 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция комплекса (с. Елшанка, Воскресенский район) - карантин, изоляторы, трупосжигательная печь; в том числе проектно-изыскательские работы | объектов | 3 | 2009 | 37,2595 | 37,2595 | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция корпуса № 5 для организации производства медицинских иммунобиологических препаратов, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 4,3 | 2014 | 320,82 | 57,34 | 30,50 | 25,26 | 39,55 | 93,19 | 74,98 |
|  | реконструкция лабораторно-экспериментального корпуса № 1 с котельной и трансформаторной подстанцией | тыс.кв.м | 8,6 | 2013 | 146,00 | - | - | 30,00 | 38,00 | 78,00 | - |
|  | федеральное государственное учреждение здравоохранения "Хабаровская противочумная станция", реконструкция с расширением для размещения центра индикации и диагностики инфекционных болезней, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап 1 очереди) | тыс.кв.м | 6,6 | 2014 | 393,38 | 26,40 | - | 50,00 | 130,00 | 40,00 | 146,98 |
|  | федеральное государственное учреждение здравоохранения "Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока" (г. Иркутск), реконструкция научно-производственного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 3 | 2013 | 200,00 | - | - | 12,36 | 97,28 | 90,36 | - |
|  | федеральное государственное учреждение здравоохранения "Противочумный центр" (г. Москва), реконструкция здания ( г. Москва, ул. Погодинская, д.10/15), в том числе проектно-изыскательские работы федеральное государственное учреждение здравоохранения "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт (г. Ставрополь), реконструкция лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м тыс.кв.м | 0,7 0,7 | 2011 2014 | 156,68 119,00 | 91,68 - | 25,00 - | 40,00 - | - 5,56 | - 73,44 | - 40,00 |
|  | федеральное государственное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (пос. Кольцово, Новосибирская область) - всего |  |  |  | 958,52 | 66,52 | 165,00 | 307,00 | 250,00 | 170,00 | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция корпуса № 6а в целях повышения физической и биологической безопасности, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап) | тыс.кв.м | 3,0 | 2013 | 644,52 | 49,52 | 125,00 | 130,00 | 170,00 | 170,00 | - |
|  | реконструкция корпуса № 104/1 в целях создания производства сухих питательных сред, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 1,9 | 2011 | 118,50 | 8,50 | 20,00 | 90,00 | - | - | - |
|  | реконструкция корпуса № 104/1 в целях создания производства коревой вакцины, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 2 | 2012 | 195,50 | 8,50 | 20,00 | 87,00 | 80,00 | - | - |
|  | федеральное государственное учреждение здравоохранения "Северо-Западная противочумная станция" (г. Санкт-Петербург), реконструкция зданий, в том числе проектно- изыскательские работы | тыс.кв.м | 2,9 | 2013 | 132,00 | - | - | - | 12,36 | 119,64 | - |
|  | ФМБА России - всего в том числе: |  |  |  | 2567,578 | 228,208 | 133,20 | 575,76 | 674,00 | 617,00 | 339,41 |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека" ФМБА России, (городское поселение Кузьмоловский, Ленинградская область), реконструкция научно-производственной базы для размещения аналитико-диагностического центра химической безопасности, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап) | тыс.кв.м | 10 | 2013 | 230,76 | 13,60 | 26,10 | 76,06 | 55,00 | 60,00 | - |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии" ФМБА России (г. Волгоград) - всего |  |  |  | 461,764 | 56,814 | 15,00 | 129,94 | 100,00 | 113,68 | 46,33 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция научно-производственной базы для размещения аналитико-диагностического центра химической безопасности, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап) | тыс.кв.м | 11,5 | 2014 | 430,45 | 25,50 | 15,00 | 129,94 | 100,00 | 113,68 | 46,33 |
|  | реконструкция корпусов № 1, 2 и 4 напорной канализации (1-я очередь), трансформаторной подстанции и системы отопления, проведение отделочных работ на 1-м, 3-м и 4-м этажах корпуса № 4 и на 6-м этаже корпуса № 2, проведение отделочных работ в служебных помещениях корпуса № 1 | тыс.кв.м | 3,3 | 2009 | 31,314 | 31,314 | - | - | - | - | - |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены" ФМБА России (г. Москва), реконструкция научно-производственной базы для размещения аналитико-диагностического центра химической безопасности, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап) | тыс.кв.м | 1,05 | 2014 | 204,65 | 12,75 | - | - | 60,00 | 41,90 | 90,00 |
|  | федеральное государственное учреждение науки "Институт токсикологии" ФМБА России (г. Санкт-Петербург) - всего |  |  |  | 563,13 | 33,15 | 25,50 | 123,00 | 163,00 | 109,00 | 109,48 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция научно-производственной базы и строительство корпуса для размещения клинико-токсикологического центра химической безопасности, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап) | тыс.кв.м | 3,7 | 2014 | 377,94 | 22,95 | 25,50 | 123,00 | 113,00 | 76,00 | 17,49 |
|  | строительство корпуса для размещения центра гигиены и токсикологии специальных средств, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап) | тыс.кв.м | 2,5 | 2014 | 185,19 | 10,20 | - | - | 50,00 | 33,00 | 91,99 |
|  | федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 164 ФМБА России", (г. Оболенск, Московская область), строительство корпуса для размещения инфекционного отделения медико-санитарной части, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 3,2 | 2014 | 254,33 | - | - | 20,00 | 55,30 | 85,43 | 93,60 |
|  | федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 163 ФМБА России" (пос. Кольцово, Новосибирская область), реконструкция стационара особо опасных инфекций, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 12 | 2013 | 150,00 | - | - | 10,00 | 50,00 | 90,00 | - |
|  | федеральное государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 119 ФМБА России" (пос. Новогорск, Московская область), реконструкция больничного комплекса и строительство корпуса для размещения центра диагностики и лечения заболеваний (отравлений) неясной этиологии, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап) | тыс.кв.м | 2,16 | 2013 | 222,22 | 12,75 | 18,00 | 81,00 | 62,00 | 48,47 | - |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов" ФМБА России, (г. Санкт-Петербург), реконструкция лабораторно-производственного участка по выпуску профилактических и лекарственных средств против особо опасных инфекций в соответствии с международными требованиями, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап) | млн.доз | 5 | 2013 | 126,73 | 9,35 | - | 48,76 | 42,00 | 26,62 | - |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно- исследовательский институт биологического приборостроения" ФМБА России (г. Москва), расширение производства иммунобиологических наборов для выявления возбудителей особо опасных инфекций | иммунологических наборов/иммунохроматографических тест-полосок | 5 тыс./1 млн. шт. | 2010 | 86,85 | 38,25 | 48,60 | - | - | - | - |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФМБА России (г. Санкт-Петербург), увеличение мощности за счет реконструкции участка мойки, стерилизации ампул и розлива медицинских препаратов | млн.доз в год | 2,5 | 2009 | 33,694 | 33,694 | - | - | - | - | - |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА России (г. Химки, Московская область), реконструкция производственной базы для выпуска антидотов высокотоксичных химических веществ, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап) | млн. упаковок в год | 1 | 2013 | 192,20 | 15,30 | - | 60,00 | 75,00 | 41,90 | - |
|  | федеральное государственное учреждение науки "Научно-исследовательский центр токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов" ФМБА России (пос. Большевик, Московская область), реконструкция вивария для содержания крупных животных в соответствии с международными требованиями, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 0,65 | 2012 | 41,25 | 2,55 | - | 27,00 | 11,70 | - | - |
|  | Минпромторг России - всего |  |  |  | 1884,74 | 188,8 | 260,76 | 454,60 | 475,00 | 380,10 | 125,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (г. Москва) - всего |  |  |  | 1493,29 | 115,56 | 207,77 | 374,60 | 389,90 | 279,98 | 125,48 |
| 125,48 | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция лабораторного корпуса для выполнения функций федерального центра безопасных химических технологий, в том числе проектно-изыскательские работы (1-й пусковой комплекс) | тыс.кв.м | 3,6 | 2014 | 506,903 | 40,10 | 25,22 | 140,54 | 140,00 | 35,563 | 125,48 |
|  | реконструкция лабораторного корпуса для создания GLP- лаборатории по изучению токсичности опасных промышленных отходов и определения их классов опасности, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 1,28 | 2011 | 99,77 | 5,46 | 88,47 | 5,84 | - | - | - |
|  | реконструкция корпуса № 11 филиала ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (г. Шиханы, Саратовская область) для выполнения функций федерального центра технологий переработки запасов полихлорбифенилов и агропромышленных ядохимикатов, не востребованных в промышленности и агрохозяйственном комплексе, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 6,7 | 2013 | 541,654 | 40 | 45,11 | 149,82 | 172,9 | 133,824 | - |
|  | реконструкция производственной площадки филиала ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (г. Шиханы, Саратовская область) с созданием комплекса опытных установок для термической переработки шламов нефтехимических производств, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 1,15 | 2013 | 344,963 | 30,00 | 48,97 | 78,40 | 77,00 | 110,593 | - |
|  | открытое акционерное общество "Корпорация "Росхимзащита" (г. Тамбов), реконструкция объектов производства средств регенерации и очистки воздуха для систем коллективной защиты на основе современных технологий | тыс.кв.м | 2,07 | 2013 | 144,79 | 14,00 | 15,99 | 29,00 | 40,00 | 45,80 | - |
|  | открытое акционерное общество "Электростальское научно-производственное объединение "Неорганика" (г. Электросталь), реконструкция объектов производства катализаторов, химпоглотителей, блочных сорбирующих материалов, трансфузионных микрофильтров крови | тыс.кв.м | 0,87 | 2011 | 104,90 | 46,90 | 28,00 | 30,00 | - | - | - |
|  | открытое акционерное общество "КазХимНИИ" (г. Казань), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств индивидуальной защиты кожи с улучшенными защитными и эргономическими характеристиками | тыс.кв.м | 1,94 | 2013 | 129,42 | - | 9,00 | 21,00 | 45,10 | 54,32 | - |
|  | открытое акционерное общество "ГосНИИХиманалит" (г. Санкт-Петербург), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств химической разведки и контроля | тыс.кв.м. | 2,2 | 2013 | 12,34 | 12,34 | - | - | - | - | - |
|  | Минсельхоз России - всего |  |  |  | 4194,1715 | 737,1115 | 749,11 | 676,15 | 753,01 | 743,17 | 535,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Щелковский биокомбинат" (пос. Биокомбинат, Московская область) - всего |  |  |  | 2405,37 | 583,795 | 505,3085 | 350,77 | 424,81 | 466,07 | 74,62 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексная реконструкция объектов биокомбината (I этап) | тыс.кв.м | 1,708 | 2014 | 1632,37 | 108,35 | 207,7535 | 350,77 | 424,81 | 466,07 | 74,62 |
|  | реконструкция объектов производства и контроля культуральной инактивированной антирабической вакцины | тыс.кв.м | 2,5 | 2010 | 773,00 | 475,445 | 297,555 | - | - | - | - |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Курская биофабрика - фирма "БИОК" (г. Курск), реконструкция биофабрики для организации культурального производства | тыс.кв.м | 3,025 | 2014 | 564,80 | 60,00 | 31,60 | 29,40 | 21,00 | 14,80 | 408,00 |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Ставропольская биофабрика" (г. Ставрополь), реконструкция объектов производства для обеспечения требований биологической безопасности (I этап) | тыс.кв.м | 9,171 | 2014 | 394,40 | 42,50 | 63,90 | 76,10 | 83,40 | 75,50 | 53,00 |
|  | федеральное государственное унитарное предприятие "Армавирская биологическая фабрика" (пос. Прогресс, Новокубанский район, Краснодарский край), реконструкция комплекса объектов биофабрики для обеспечения требований биологической безопасности ( I этап) | тыс.кв.м | 19,1787 | 2013 | 325,6315 | 25,53 | 76,8015 | 67,80 | 79,90 | 75,60 | - |
|  | федеральное государственное учреждение "Центр ветеринарии" (г. Москва), реконструкция здания для размещения информационно-аналитического центра по обработке, анализу и предупреждению особо опасных и карантинных болезней животных | тыс.кв.м | 5,395 | 2013 | 503,97 | 25,2865 | 71,5 | 152,08 | 143,90 | 111,20 | - |
|  | Россельхознадзор - всего |  |  |  | 3018,424 | 158,87 | 238,404 | 723,17 | 768,06 | 673,39 | 456,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральное государственное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных" (г. Владимир) - всего |  |  |  | 1641,562 | 136,17 | 188,404 | 370,55 | 420,93 | 392,42 | 133,088 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция помещений для производства и контроля инактивированных вакцин против ящура, высокопатогенного гриппа птиц, классической чумы свиней и болезни Ньюкасла ( I этап) | тыс.кв.м | 35,6 | 2013 | 805,61 | 62,90 | 128,11 | 200,17 | 209,68 | 204,75 | - |
|  | реконструкция корпуса для проведения диагностических работ с особо опасными инфекциями и виварного корпуса для работ с естественно-восприимчивыми животными с целью обеспечения требований биологической безопасности, реконструкция инженерных сетей, вентиляционного оборудования, системы очистки стоков, пожаротушения ( I этап) | тыс.кв.м | 3,9 | 2013 | 616,639 | 51,595 | 46,874 | 155,80 | 195,40 | 166,97 | - |
|  | реконструкция лабораторных помещений для обеспечения деятельности центра индикации ( I этап) | тыс.кв.м | 1,9 | 2014 | 141,17 | 5,95 | 13,42 | 14,58 | 15,85 | 15,70 | 75,67 |
|  | строительство лаборатории соответствующего уровня безопасности (с дополнительным помещением для содержания животных) по приему и хранению биоагентов особо опасных заболеваний животных, в том числе зооантропонозов | тыс.кв.м | 0,4 | 2014 | 78,143 | 15,725 | - | - | - | 5,00 | 57,418 |
|  | федеральное государственное учреждение "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" (г. Москва), реконструкция лабораторных помещений, для обеспечения деятельности центра индикации и диагностики заражения животных особо опасными инфекциями, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 3,9 | 2014 | 280,97 | - | 25,433 | 61,407 | 77,03 | 76,06 | 41,04 |
|  | федеральное государственное учреждение "Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория"(г. Белгород), реконструкция лабораторных помещений для создания лаборатории соответствующего уровня безопасности | тыс.кв.м | 4,5 | 2014 | 303,80 | - | - | 28,14 | 8,22 | 87,06 | 180,38 |
|  | федеральное государственное учреждение "Брянская межобластная ветеринарная лаборатория" (г. Брянск), реконструкция лабораторных помещений для создания лаборатории соответствующего уровня безопасности (ветеринарная лаборатория 1 очередь) | тыс.кв.м | 2,1 | 2014 | 296,43 | 22,70 | - | 146,39 | 43,52 | 4,11 | 79,71 |
|  | федеральное государственное учреждение "Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (дер. Ивановская, Московская область), реконструкция лабораторного корпуса для хранения коллекции микроорганизмов | тыс.кв.м | 7,0 | 2014 | 495,662 | - | 24,567 | 116,683 | 218,36 | 113,74 | 22,312 |
|  | 6. Минобороны России - всего |  |  |  | 2731,44 | - | 125,00 | 473,15 | 596,00 | 462,40 | 1074,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский испытательный центр (медико-биологической защиты) Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России" (г. Санкт-Петербург) - всего |  |  |  | 215,00 | 0,00 | 11,50 | 24,00 | 84,00 | 95,50 | 0,00 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство токсикологического корпуса с реконструкцией хранилища для отходов, в том числе проектно-изыскательские работы | куб.м | 35500 | 2013 | 160,00 | 0,00 | 8,00 | 15,00 | 65,00 | 72,00 | 0,00 |
|  | реконструкция корпуса № 4/60, в том числе проектно-изыскательские работы | куб.м | 43481 | 2013 | 32,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 12,00 | 13,00 | 0,00 |
|  | реконструкция корпуса № 4/61, в том числе проектно-изыскательские работы | куб.м | 15061 | 2013 | 23,00 | 0,00 | 1,50 | 4,00 | 7,00 | 10,50 | 0,00 |
|  | федеральное государственное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России" - всего |  |  |  | 2 451,32 | 0,00 | 110,20 | 442,15 | 502,00 | 355,40 | 1041,57 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция дизельной электростанции (г. Вольск-18), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кВт | 2,5 | 2014 | 36,32 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 5,70 | 5,00 | 22,82 |
|  | реконструкция системы физической защиты режимной территории (г. Вольск-18), в том числе проектно-изыскательские работы | пог.м | 3100 | 2014 | 53,50 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 18,39 | 14,90 | 19,50 |
|  | реконструкция лабораторного корпуса № 4 для обеспечения безопасности проведения работ в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации(2009 - 2013 годы)" (г. Вольск-18), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 7,6 | 2012 | 183,90 | 0,00 | 2,30 | 167,29 | 14,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | реконструкция лабораторного корпуса № 5 для обеспечения безопасности проведения работ в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" (г. Вольск-18), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 6,3 | 2014 | 208,19 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 30,35 | 10,00 | 160,04 |
|  | реконструкция станции очистки воды площадки № 3 для обеспечения эффективной очистки и бесперебойного водоснабжения объектов, задействованных для выполнения федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации(2009 - 2013 годы)" (г. Вольск-18), в том числе проектно-изыскательские работы | куб.м | 5000 | 2014 | 24,22 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 3,45 | 3,00 | 11,97 |
|  | реконструкция корпуса № 19 для размещения федерального центра индикации и диагностики опасных инфекционных заболеваний (г.Киров), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 2,4 | 2014 | 133,04 | 0,00 | 4,80 | 15,40 | 8,00 | 15,00 | 89,84 |
|  | реконструкция инженерных систем, обеспечивающих содержание национальной коллекции микроорганизмов и поддержание производственных мощностей по выпуску медицинских иммунобиологических препаратов (г.Киров), в том числе проектно-изыскательские работы | систем | 9 | 2014 | 161,86 | 0,00 | 4,20 | 25,00 | 13,00 | 21,00 | 98,66 |
|  | реконструкция корпуса № 6 для размещения производственных мощностей по выпуску медицинских иммунобиологических препаратов (г.Киров), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 5,9 | 2014 | 269,50 | 0,00 | 9,32 | 50,00 | 15,00 | 45,00 | 150,18 |
|  | реконструкция корпуса № 6а для размещения производственных мощностей по выпуску вакцинных препаратов (г.Киров), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 0,1 | 2014 | 59,26 | 0,00 | 2,10 | 9,10 | 3,00 | 10,00 | 35,06 |
|  | реконструкция лабораторной базы корпуса № 130 для проведения испытаний средств и методов защиты от особо опасных инфекций вирусной и риккетсиозной природы (г. Сергиев Посад), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 1,5 | 2014 | 51,12 | 0,00 | 0,70 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 34,42 |
|  | реконструкция лабораторной базы корпуса № 1 для разработки средств защиты с использованием гибридомных технологий (г. Сергиев Посад), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 2,7 | 2014 | 100,33 | 0,00 | 4,40 | 7,00 | 32,80 | 23,50 | 32,63 |
|  | строительство корпуса № 96 для разработки, производства и проведения испытания средств специфической профилактики особо опасных инфекций с использованием крупных лабораторных животных (г. Сергиев Посад), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 6 | 2014 | 140,78 | 0,00 | 7,50 | 45,50 | 20,00 | 26,00 | 41,78 |
|  | реконструкция производственных мощностей корпуса № 70ар по выпуску медицинских иммунобиологических препаратов (г. Сергиев Посад), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 1,4 | 2014 | 33,82 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 11,00 | 12,82 |
|  | реконструкция лабораторной базы корпуса № 75 по поддержанию национальной коллекции возбудителей особо опасных заболеваний вирусной природы (г. Сергиев Посад), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 7,1 | 2014 | 80,95 | 0,00 | 5,00 | 12,00 | 7,50 | 18,00 | 38,45 |
|  | реконструкция лабораторной базы корпуса № 101а для проведения испытаний средств и методов защиты от возбудителей особо опасных инфекций вирусной и бактериальной природы (г. Екатеринбург), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 0,9 | 2014 | 66,64 | 0,00 | 3,50 | 11,00 | 20,50 | 10,00 | 21,64 |
|  | реконструкция лабораторной базы корпуса № 205 для проведения испытаний коллективных средств защиты, средств и методов дезинфекции (г. Екатеринбург), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 14,1 | 2014 | 117,12 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 43,00 | 19,50 | 46,52 |
|  | реконструкция инженерных сетей обеспечения функционирования лабораторно-производственных корпусов для производства и проведения испытаний средств биологической защиты (г. Екатеринбург), в том числе проектно-изыскательские работы | пог.м | 1240 | 2014 | 104,36 | 0,00 | 4,80 | 17,50 | 23,50 | 17,00 | 41,56 |
|  | реконструкция системы физической защиты лабораторной, испытательной и производственной базы по разработке, получению и проведению испытаний средств биологической защиты (г. Екатеринбург), в том числе проектно-изыскательские работы | пог.м | 2500 | 2014 | 135,98 | 0,00 | 10,80 | 42,90 | 56,30 | 10,00 | 15,98 |
|  | реконструкция лабораторной базы территории для оценки эффективности средств и методов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (г. Екатеринбург), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 169,81 | 2014 | 51,77 | 0,00 | 4,70 | 6,00 | 21,50 | 9,50 | 10,07 |
|  | реконструкция производственных мощностей корпуса № 201 по выпуску современных антибиотиков для профилактики и лечения опасных и особо опасных инфекционных заболеваний (г. Екатеринбург), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 5 | 2014 | 327,64 | 0,00 | 11,27 | 23,00 | 122,70 | 67,00 | 103,67 |
|  | реконструкция производственных мощностей корпуса № 122 по выпуску современных антибиотиков для профилактики и лечения опасных и особо опасных инфекционных заболеваний (г. Екатеринбург), в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 4,7 | 2014 | 111,02 | 0,00 | 7,60 | 4,46 | 35,00 | 10,00 | 53,96 |
|  | 115 Государственный специальный химический арсенал Минобороны России (г. Вольск-17), строительство зоны хранения токсичных химикатов, обеспечивающей безопасные условия их хранения, в том числе проектно-изыскательские работы | тыс.кв.м | 2,4 | 2014 | 65,12 | 0,00 | 3,30 | 7,00 | 10,00 | 11,50 | 33,32 |
|  | Всего по государственным заказчикам |  |  |  | 17 558,463 | 1 785,139 | 1 899,974 | 3 558,45 | 3 980,32 | 3 540,69 | 2 793,89 |

Приложение №4

к федеральной целевой программе "Национальная

система химической и биологической безопасности

Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

ОБЪЕМЫ  И  ИСТОЧНИКИ

финансирования федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)" за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источник финансирования | 2009 - 2014 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014год |
| Федеральный бюджет - всего | 31 203,314 | 3 330,414 | 3 026,05 | 6 211,65* | 6 951,72 | 6 540,50 | 5 142,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 6 917,861 | 777,331 | 633,796 | 1 550,83* | 1 520,26 | 1 342,24 | 1 093,40 |
| капитальные вложения | 17 558,463 | 1 785,139 | 1 899,974 | 3 558,45 | 3 980,32 | 3 540,69 | 2 793,89 |
| прочие нужды | 6 726,99 | 767,944 | 492,28 | 1 102,37* | 1 451,14 | 1 657,57 | 1 255,69 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 786,03 | 805,98 | 2017,83 | 1685,22 | 258,00 | 19,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 4 786,03 | 805,98 | 2 017,83 | 1 685,22 | 258,00 | 19,00 | - |
| Внебюджетные источники | 72,789 | - | 14,965 | 7,151 | 20,467 | 30,206 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | 72,789 | - | 14,965 | 7,151 | 20,467 | 30,206 | - |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 36 062,133 | 4 136,394 | 5 058,85 | 7 904,02 | 7 230,19 | 6 589,71 | 5 142,98 |

* -Обеспечение части расходных обязательств Минобороны России в 2011 году осуществляется за счет перераспределения согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2410-р части бюджетных ассигнований (по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в объеме 193,48 млн. рублей, по прочим нуждам в объеме 110,47 млн. рублей), предусмотренных на реализацию федеральных целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, в объеме 303,95 млн. рублей.

Приложение № 5

к федеральной целевой программе "Национальная

система химической и биологической безопасности

Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

О Б Ъ Е М Ы

финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)" по ее приоритетным направлениям за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации

и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направления | Объемы финансирования |
| --- | --- |
|  | 2009 - 2014 годы - всего | научно-исследова-тельские и опытно-конструкторские работы | капиталь-ные вложения | прочие нужды |
| Мероприятия, направленные на проведение комплексного анализа сложившейся ситуации в области химической и биологической безопасности, обеспечение координации взаимодействия всех структур, участвующих в обеспечении химической и биологической безопасности, укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, с учетом полномочий и функций по осуществлению контроля (надзора) и мониторинга в области обеспечения химической и биологической безопасности в Российской Федерации | 5 263,003 | 608,581 | 3 258,673 | 1 395,749 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 5 263,003 | 608,581 | 3 258,673 | 1 395,749 |
| бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Мероприятия, направленные на анализ нормативно-методической базы Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности и научное обоснование предложений по ее совершенствованию | 210,02 | 210,02 | - | - |
| в том числе средства: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 210,02 | 210,02 | - | - |
| бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Мероприятия, направленные на снижение степени риска для здоровья населения и окружающей среды от источников химической и биологической опасности, включающие модернизацию и техническое перевооружение опасных химических и биологических объектов, объектов научно-промышленной базы, специализирующихся на выпуске отечественных систем (средств) материально-технического и иных видов обеспечения химической и биологической безопасности | 25 300,2005 | 1 722,9555 | 14 372,579 | 9 204,666 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 20 441,3815 | 1 722,9555 | 14 299,79 | 4 418,636 |
| бюджетов субъектов Российской Федерации | 4 786,03 | - | - | 4 786,03 |
| внебюджетных источников | 72,789 | - | 72,789 | - |
| Мероприятия, направленные на разработку единых научно-методических подходов в области обеспечения химической и биологической безопасности, технологий и средств защиты от воздействия опасных химических и биологических факторов | 4 385,0645 | 3 963,0145 | - | 422,05 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 4 385,0645 | 3 963,0145 | - | 422,05 |
| бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения, обеспечение условий для подготовки кадров, а также на внедрение органами государственной власти инструментов управления рисками в области обеспечения химической и биологической безопасности | 903,845 | 413,29 | - | 490,555 |
| в том числе средства: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 903,845 | 413,29 | - | 490,555 |
| бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | - | - |
| внебюджетных источников | - | - | - | - |
| Всего | 36 062,133 | 6 917,861 | 17 631,252 | 11 513,02 |

Приложение № 6

к федеральной целевой программе "Национальная

система химической и биологической безопасности

Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

объемов финансирования федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)", осуществляемого за счет средств федерального бюджета,

между государственными заказчиками

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направление финансирования | 2009 - 2014 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Минздравсоцразвития России - всего | 633,69 | 109,54 | 107,07 | 129,43 | 140,69 | 131,02 | 15,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 493,75 | 100,00 | 93,00 | 115,00 | 109,99 | 59,82 | 15,94 |
| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 139,94 | 9,54 | 14,07 | 14,43 | 30,70 | 71,20 | - |
| Минобороны России - всего | 5 655,33 | - | 156,35 | 1 399,25* | 1 190,60 | 1 108,80 | 1 800,33 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1 757,43 | - | - | 555,40* | 412,10 | 335,77 | 454,16 |
| капитальные вложения | 2 731,44 | - | 125,00 | 473,15 | 596,00 | 462,40 | 1 074,89 |
| прочие нужды | 1 166,46 | - | 31,35 | 370,70* | 182,50 | 310,63 | 271,28 |
| Минсельхоз России - всего | 4 265,553 | 747,813 | 760,14 | 691,03 | 769,19 | 758,23 | 539,15 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 7,7815 | 1,1815 | 1,51 | 1,64 | 1,79 | 1,66 | - |
| капитальные вложения | 4 194,1715 | 737,1115 | 749,11 | 676,15 | 753,01 | 743,17 | 535,62 |
| прочие нужды | 63,60 | 9,52 | 9,52 | 13,24 | 14,39 | 13,40 | 3,53 |
| МЧС России - всего | 151,735 | 23,035 | 29,46 | 32,02 | 34,81 | 32,41 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 86,7165 | 13,1665 | 16,84 | 18,30 | 19,89 | 18,52 | - |
| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 65,0185 | 9,8685 | 12,62 | 13,72 | 14,92 | 13,89 | - |
| Роспотребнадзор - всего | 4 870,5775 | 725,0415 | 613,466 | 1007,87 | 1095,56 | 1020,29 | 408,35 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 829,552 | 122,162 | 78,066 | 170,16 | 184,20 | 171,81 | 103,15 |
| капитальные вложения | 3 162,1095 | 472,1495 | 393,5 | 655,62 | 714,25 | 664,63 | 261,96 |
| прочие нужды | 878,916 | 130,73 | 141,9 | 182,09 | 197,11 | 183,85 | 43,236 |
| Россельхознадзор - всего | 3 489,904 | 158,87 | 292,464 | 814,40 | 867,23 | 765,75 | 591,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 332,88 | - | 28,87 | 63,84 | 69,40 | 64,63 | 106,14 |
| капитальные вложения | 3 018,424 | 158,87 | 238,404 | 723,17 | 768,06 | 673,39 | 456,53 |
| прочие нужды | 138,6 | 0,00 | 25,19 | 27,39 | 29,77 | 27,73 | 28,52 |
| Минпромторг России - всего | 7 518,411 | 885,851 | 651,90 | 1 192,03 | 1 825,75 | 1 766,73 | 1 196,15 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 2 195,141 | 334,441 | 260,76 | 378,33 | 482,82 | 463,89 | 274,90 |
| капитальные вложения | 1 884,74 | 188,8 | 260,76 | 454,60 | 475,00 | 380,10 | 125,48 |
| прочие нужды | 3 438,53 | 362,61 | 130,38 | 359,10 | 867,93 | 922,74 | 795,77 |
| ФМБА России - всего | 4 618,1135 | 680,2635 | 415,20 | 945,62 | 1 027,89 | 957,27 | 591,87 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1 214,61 | 206,38 | 154,75 | 248,16 | 240,07 | 226,14 | 139,11 |
| капитальные вложения | 2 567,578 | 228,208 | 133,20 | 575,76 | 674,00 | 617,00 | 339,41 |
| прочие нужды | 835,9255 | 245,6755 | 127,25 | 121,70 | 113,82 | 114,13 | 113,35 |
| Итого | 31 203,314 | 3 330,414 | 3 026,05 | 6 211,65 | 6 951,72 | 6 540,50 | 5 142,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 6 917,861 | 777,331 | 633,796 | 1 550,83 | 1 520,26 | 1 342,24 | 1093,40 |
| капитальные вложения | 17 558,463 | 1 785,139 | 1 899,974 | 3 558,45 | 3 980,32 | 3 540,69 | 2 793,89 |
| прочие нужды | 6 726,99 | 767,944 | 492,28 | 1 102,37 | 1 451,14 | 1 657,57 | 1 255,69 |

* -Обеспечение части расходных обязательств Минобороны России в 2011 году осуществляется за счет перераспределения согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2410-р части бюджетных ассигнований (по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в объеме 193,48 млн. рублей, по прочим нуждам в объеме 110,47 млн. рублей), предусмотренных на реализацию федеральных целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, в объеме 303,95 млн. рублей.

Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в Федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)»

Проект  постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)» подготовлен государственными заказчиками указанной федеральной целевой программы в соответствии с Протоколом № 25  заседания Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года.

Изменения, которые вносятся в Программу, связаны  с оптимизацией бюджетного финансирования Программы (сокращением бюджетных ассигнований, предусмотренных государственным заказчикам в рамках реализации Программы на 2009 и 2010 годы), необходимостью уточнения перечня и объемов финансирования строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, а также в связи  с включением (в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 9 марта 2010 г. 
№ ВП-П7-1406) в перечень работ  новой работы по утилизации выведенных из эксплуатации опасных объектов Режевского химического завода (г. Реж Свердловской области). При этом вносимые изменения, учитывают  решения, принятые на совещании у Министра экономического развития Российской Федерации Э.С. Набиуллиной  (29 января 2010 г.) о продлении Программы на один год.

Также внесены изменения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2410-р о перераспределении бюджетных средств в 2010 году на капитальное строительство (приобретение) жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих Минобороны России с бюджетных расходов на реализацию федеральных целевых программ  (согласно пункту 7 приложения к указанному распоряжению: по направлению расходов «НИОКР» - 193,48 и по направлению «прочие нужды» - 110,47 млн. рублей) и объектов капитального строительства, не включенных в федеральные программы, с последующим восстановлением в 2011 году без увеличения общего объема финансирования. Указанное восстановление предусмотрено исключительно за счет бюджетных ассигнований, предназначенных для Минобороны России на 2011 год.

Для обеспечения достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных Программой, выполнение мероприятий, финансирование которых сокращено в 2009 и 2010 годах, перенесено на 2014 год с учетом индексов дефляторов Основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, что потребовало внесения соответствующих изменений в Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Программы по указанным годам с сохранением комплекса мероприятий по основным приоритетным направлениям. При этом сокращенные объемы финансирования Программы по 2009 году перенесены без восстановления оптимизированных объемов в размере 15% согласно пункту 5 Рекомендаций по корректировке федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы (письмо Минэкономразвития России от 09.11.2009 г. №19004-ОС/Д17).

Итоговые значения индикаторов и показателей сформированы нарастающим итогом к 2014 году. Целевой индикатор «Количество ликвидированных (обезвреженных) источников химической и биологической опасности» увеличится с 17 до 18 ликвидированных источников химической и биологической опасности.  Другие показатели не меняются, за исключением  показателя «Доля опасных химических и биологических объектов, имеющих паспорта и декларации промышленной безопасности, в общем количестве опасных химических и биологических объектов», который исключен из приложения №1 к Программе в связи  с тем, что МЧС России  утверждает порядок разработки и представления деклараций безопасности потенциально опасных промышленных объектов и выдает заключения на экспертизу декларации промышленной безопасности в части выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также  организует работу по разработке, утверждению и ведению реестра паспортов безопасности потенциальных опасных объектов и территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках основной своей деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», а функции по утверждению деклараций промышленной безопасности и ведению их реестра возложены на Ростехнадзор. Кроме этого среди мероприятий Программы, государственным заказчиком которых является МЧС России, мероприятий непосредственно направленных на достижение этого показателя нет.

По мероприятиям, государственным заказчиком которых является Минобороны России, изменения связаны, прежде всего, с тем, что согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 28 апреля 2009 г. № 76-ФЗ финансирование Минобороны России на реализацию Программы в 2009 году не было предусмотрено.

В 2010 году до Минобороны России доведены предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы в объеме 460,30 млн. руб. Данные ассигнования соответствуют Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов». Минобороны России подготовлены предложения по внесению изменений в Программу, путем перераспределения объемов бюджетных ассигнований, секвестированных в 2009 и 2010 годах, на 2014 год с учетом индексов дефляторов Основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

По разделу «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» (далее – НИОКР) оптимизация Программы потребовала отказа от разработки испытательного комплекса аналитического скрининга физиологически активных веществ (по п.3 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 13,8 млн. руб.).

С учетом индексов дефляторов были изменены объемы финансирования некоторых НИОКР, необходимых для разработки:

современных средств диагностики, профилактики, лечения и реабилитации населения и животных, пострадавших в результате воздействия опасных химических и биологических факторов (по п. 39 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 14,84 млн.руб.);

технологий производства специальных средств диагностики, профилактики и лечения заболеваний, связанных с воздействием опасных химических веществ и биологических агентов (по п. 40 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 8 млн.руб.);

технических средств и систем защиты лиц, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, от воздействия опасных химических веществ и биологических агентов (по п. 47 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 26,42 млн.руб.).

В то же время потребовалось увеличение объемов бюджетных ассигнований, необходимых для разработки современных методов и средств индикации и идентификации химических веществ и биологических агентов (по п. 38 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 54,03 млн.руб.).

Часть бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобороны России в 2010 году по разделу «НИОКР» в размере 193,48 млн. рублей и направленных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2410-р на строительство (приобретение) жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих Минобороны России, в 2011 году восстановлена в сумме 193,48 млн. рублей (восстановление бюджетных ассигнований предусматривается с расходов на капитальные вложения).

Изменение порядка финансирования по разделу «прочие нужды» потребовало сокращения денежных средств на проведение межведомственных учений по отработке мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций (по п. 13 Программы, на общую сумму 2,35 млн.руб.), а также на внедрение в производство конкурентоспособных средств и систем защиты лиц, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций (п. 49 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 67,23 млн.руб.).

С учетом индексов дефляторов были изменены объемы финансирования мероприятий, необходимых для создания запаса иммунобиологических препаратов (по п. 36 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 4,22 млн.руб.).

При этом увеличение объемов бюджетных ассигнований потребовалось для обеспечения:

готовности организаций, деятельность которых направлена на обеспечение химической и биологической безопасности (по п. 9 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 8,75 млн.руб.);

деятельности центров индикации и диагностики опасных инфекционных болезней и отравлений химическими веществами на базе организаций, дислоцированных в федеральных округах Российской Федерации (по п. 10 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 22,65 млн.руб.);

сохранности национальных коллекций патогенных микроорганизмов (по п. 34 Приложения №2 к Программе, на общую сумму 58,92 млн.руб.);

безопасных условий эксплуатации объектов, осуществляющих сложные химико- и биотехнологические процессы (по п. 36 Программы, на общую сумму 26,15 млн.руб.).

Это обусловлено необходимостью доукомплектования соответствующих биологически и химически опасных учреждений Минобороны России новейшими техническими средствами охраны и защиты, современным оборудованием и расходными материалами на заключительном этапе выполнения Программы.

Часть бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобороны России в 2010 году по разделу «прочие нужды» в размере 110,47 млн. рублей и направленных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2410-р на строительство (приобретение) жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих Минобороны России, в 2011 году восстановлена в сумме 110,47 млн. рублей (восстановление бюджетных ассигнований предусматривается с расходов на капитальные вложения).

По разделу «государственные капитальные вложения» (далее – ГКВ) оптимизация потребовала перераспределения денежных средств для начала модернизации 25 объектов учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

Доведенные объемы финансовых средств по данному разделу Программы на 2010 год в объеме 125 млн. руб. (уменьшение на 442,1 млн. руб.) предполагается использовать для разработки полного комплекта проектно-сметной документации по всем объектам Программы, прохождения и получения положительных заключений Государственной экспертизы, в том числе по 10 объектам, финансирование которых в 2010 году не было запланировано (или было недостаточным): в филиале ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России – ВЦ» (реконструкция корпуса № 1 - увеличение на 4,4 млн. руб.; реконструкция корпуса № 70ар - увеличение на 2 млн. руб.; реконструкция корпуса № 101а - увеличение на 0,5 млн. руб.); в филиале ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России – ЦВТП БЗ» (реконструкция лабораторной базы территории - увеличение на 1,2 млн. руб.); в ФГУ «НИИЦ МБЗ ГНИИИВМ Минобороны России» (строительство токсикологического корпуса с реконструкцией хранилища для отходов - увеличение 
на 8 млн. руб.; реконструкция корпуса № 4/60 - увеличение на 2 млн. руб.;  реконструкция корпуса № 4/61 - увеличение на 1,5 млн. руб.); в ФГУ «33 ЦНИИИ Минобороны России» (реконструкция дизельной электростанции - увеличение на 2,8 млн. руб.; реконструкция системы физической защиты - увеличение на 0,71 млн. руб.; реконструкция станции очистки воды - увеличение на 5,8 млн. руб.).

В связи с изменением порядка финансирования мероприятий Программы в 2009 – 2010 годах возникла необходимость перераспределения денежных средств в целях бесперебойного проведения реконструкции (строительства) объектов в 2011 – 2013 годах:

в ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России» (реконструкция корпуса № 19 - в 2013 году увеличение на 12 млн. руб., реконструкция корпуса № 6 - в 2013 году увеличение на 30 млн. руб.; реконструкция корпуса № 6а - в 2011 году уменьшение на 5,9 млн. руб., в 2013 году увеличение на 10 млн. руб.);

в филиале ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России – ВЦ» (реконструкция корпуса № 130 - в 2013 году увеличение на 10 млн. руб.; реконструкция корпуса № 1 - в 2011 году уменьшение на 7 млн. руб., в 2013 году уменьшение на 20 млн. руб.; строительство корпуса № 96 - в 2013 году уменьшение на 10 млн. руб.; реконструкция корпуса № 70ар - в 2013 году уменьшение на 10 млн. руб.; реконструкция корпуса № 75 - в 2013 году уменьшение на 22 млн. руб.);

в филиале ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России – ЦВТП БЗ» (реконструкция корпуса № 101а - в 2013 году уменьшение на 15 млн. руб.; реконструкция корпуса № 205 - в 2011 году уменьшение на 17,1 млн. руб.; реконструкция системы физической защиты - в 2012 году увеличение на 56,3 млн. руб., в 2013 году увеличение на 10 млн. руб.; реконструкция лабораторной базы территории - в 2013 году уменьшение на 5 млн. руб.; реконструкция корпуса № 201 - в 2012 году уменьшение на 56,3 млн. руб.; реконструкция корпуса № 122 - в 2011 году уменьшение на 18,54 млн. руб., в 2013 году увеличение на 10 млн. руб.);

в ФГУ «НИИЦ МБЗ ГНИИИВМ Минобороны России» в 2013 году (строительство токсикологического корпуса с реконструкцией хранилища для отходов - уменьшение на 8 млн. руб.; реконструкция корпуса № 4/60 - уменьшение на 2 млн. руб.; реконструкция корпуса № 4/61 - уменьшение 
на 1,5 млн. руб.);

в ФГУ «33 ЦНИИИ Минобороны России» (реконструкция дизельной электростанции - в 2012 году уменьшение на 27,8 млн. руб.; в 2013 году увеличение на 5 млн. руб.; реконструкция системы физической защиты - в 2012 году увеличение на 2,29 млн. руб., в 2013 году уменьшение на 18 млн. руб.; реконструкция корпуса № 4 - в 2011 году увеличение на 167,29 млн. руб., в 2012 году увеличение на 14,31 млн. руб.; реконструкция корпуса № 5 - в 2011 году уменьшение на 108,75 млн. руб., в 2012 году увеличение на 20 млн. руб.; в 2013 году увеличение на 10 млн. руб.; реконструкция станции очистки воды - в 2012 году уменьшение на 18,8 млн. руб.; в 2013 году увеличение на 3 млн. руб.);

в «115 Государственный специальный химический арсенал» (строительство зоны хранения токсичных химикатов - в 2011 году уменьшение на 10 млн. руб., в 2012 году увеличение на 10 млн. руб.; в 2013 году увеличение на 11,5 млн. руб.)

Финансовые средства, секвестированные в 2009 и 2010 годах, с учетом индексов дефляторов перераспределены в 2014 году между объектами таким образом, что доля бюджетных ассигнований, планируемая на реконструкцию (строительство) каждого отдельно взятого объекта, осталась неизменной. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2410-р в 2010 году перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобороны России по разделу «ГКВ» не осуществлялось. Предлагаемая корректировка позволит оптимизировать финансирование мероприятий Программы по разделу «ГКВ» и завершить реконструкцию (строительство) объектов в установленные сроки.

По мероприятиям, государственным заказчиком которых является Минпромторг России, в приложение №1 к Программе внесены следующие изменения:

- целевой индикатор:

|  | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ликвидированных (обезвреженных) источников химической и биологической опасности | -″- | - | 1 | 5 | 11 | 17 |

изложен в следующей редакции:

|  | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ликвидированных (обезвреженных) источников химической и биологической опасности | -″- | - | 1 | 5 | 9 | 12 | 18 |

Изменение вносятся в связи с включением в Программу в раздел «Прочие нужды» (мероприятие № 34) новой работы «Утилизация выведенных из эксплуатации опасных объектов Режевского химического завода (г. Реж, Свердловской области)». Таким образом, по результатам работы в 2014 году ожидается ликвидация еще одного источника химической опасности, что приведет к увеличению указанного целевого индикатора Программы в 2014 году.

Изменения в приложение №2 к Программе осуществлены с учетом уменьшения в 2010 году предельных объемов бюджетных ассигнований по НИОКР, капитальным вложениям и прочим нуждам, доведенных Минфином России (исх. № 09-08-05/3-3 от 06.08.09). Минпромторг России произвел перераспределение предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных Минфином России. При этом Минпромторг России исключен из числа государственных заказчиков мероприятия «Совершенствование системы страхования рисков от возможного воздействия опасных химических и биологических объектов»  (пункт 5 приложения №2) в соответствии с предложением Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, а мероприятие «Создание производственных мощностей для обезвреживания химически опасных отходов» (пункт 32 Приложения №2 действующей редакции Программы) исключено из Перечня мероприятий Программы в связи с тем, что исполнитель (ОАО «Саянскхимпласт», г. Саянск Иркутской области) отказался от участия в Программе.

Одновременно в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 9 марта 2010 г. 
№ ВП-П7-1406 в перечень работ, выполняемых в рамках мероприятия № 34, включена новая работа «Утилизация выведенных из эксплуатации опасных объектов Режевского химического завода (г. Реж Свердловской области)». Финансирование указанного программного мероприятия из средств федерального бюджета в соответствии с доведенными лимитами на 2011-2013 годы предусмотрено в объеме 1,7 млрд. руб., в том числе в 2011 году – 100,0 млн. руб., в 2012 году – 530,0 млн. руб., в 2013 году – 560 млн. руб., в 2014 году – 510,0 млн. руб. (письмо Минфина России от 2 августа 2010 г. № 16-01-05/53).

В этой связи позиция:

|  | Всего 2009-2013 гг. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. .Ликвидация источников химической опасности | 1479,60 | 283,48 | 312,37 | 225,00 | 292,53 | 316,20 |

изложена в следующей редакции:

|  | Всего 2009-2014 гг. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Ликвидация источников химической опасности | 3195,51 | 283,47 | 111,36 | 325,00 | 822,53 | 876,20 | 776,95 |

Кроме этого, в приложение №3 к Программе внесены следующие изменения:

- позиция «Минпромторг России – всего»

| 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1857,1 | 188,8 | 358,6 | 454,6 | 475 | 380,1 |

изложена в следующей редакции:

| 2009-2014 годы-всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1884,74 | 188,8 | 260,76 | 454,6 | 475 | 380,1 | 125,48 |

Изменение объемов в 2010 году связано с распределением объемов бюджетных ассигнований в соответствии с фактическими лимитами бюджетных обязательств на 2010 год по Программе.

На 2014 год включены секвестированные в 2010 году объемы бюджетных ассигнований по Программе с индексом-дефлятором в размере: (358,6-260,76)х1,044х1,071х1,071х1,071=125,48.

Изменение суммарного объема связано с внесением вышеуказанных изменений по годам.

- позиция «федеральное государственное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (г. Москва) – всего»

| 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 588,57 | 45,56 | 157,63 | 146,38 | 140,00 | 99,00 |

изложена в следующей редакции: «федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (г. Москва) – всего»

| 2009-2014 годы-всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1493,29 | 115,56 | 207,77 | 374,60 | 389,90 | 279,98 | 125,48 |

В наименование предприятия добавлено слово «унитарное». Название приводится в соответствие с Уставом и Свидетельством о его государственной регистрации. Изменение объемов финансирования связано с включением объемов финансирования филиала в г. Шиханы, так как он не является юридическим лицом, а входит в структуру ФГУП «ГосНИИОХТ» на правах обособленного подразделения. Таким образом, в Программе по ФГУП «ГосНИИОХТ»  количество строительных объектов увеличилось до 4.

- по позиции «реконструкция лабораторного корпуса для выполнения функций федерального центра безопасных химических технологий, в том числе проектно-изыскательские работы»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3 | 2013 | 488,80 | 40,10 | 108,50 | 101,20 | 140,00 | 99,00 |

изменены объемы финансирования и мощность объекта на следующие:

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2014 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 3 | 2014 | 506,903 | 40,1 | 25,22 | 140,54 | 140,0 | 35,563 | 125,48 |

Изменена мощность объекта в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации 
от 16 июня 2010 г. № 511-10/ГГЭ-6771/10 (№ в Реестре 00-1-6-0129-10).

Изменен срок ввода в действие в связи с перераспределением на 2014 год секвестированных в 2010 году объемов бюджетных ассигнований по Программе с индексом-дефлятором в размере 125,48 млн. руб. Изменение объемов в 2010 году связано с распределением объемов бюджетных ассигнований в соответствии с фактическими лимитами бюджетных обязательств на 2010 год по Программе. Изменение объемов в 2011 году связано с дополнительным перераспределением бюджетных ассигнований в размере 39,34 млн. руб. с GLP-лаборатории. Изменение объемов в 2013 году связано с перераспределением бюджетных ассигнований в размере 63,437 млн. руб. с данного объекта на другие объекты ФГУП «ГосНИИОХТ». На 2014 год включены секвестированные в 2010 году объемы бюджетных ассигнований с индексом-дефлятором в размере 125,48 млн. руб.

- позиция «реконструкция лабораторного корпуса для создания лаборатории по изучению токсичности опасных промышленных отходов и определения их классов опасности, в том числе проектно-изыскательские работы»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2011 | 99,77 | 5,46 | 49,13 | 45,18 | - | - |

изложена в следующей редакции: «реконструкция лабораторного корпуса для создания GLP-лаборатории по изучению токсичности опасных промышленных отходов и определения их классов опасности, в том числе проектно-изыскательские работы»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2014 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1,28 | 2011 | 99,77 | 5,46 | 88,47 | 5,84 | - | - | - |

Скорректированы название стройки, а также мощность объекта в соответствии с Решением об утверждении проекта от 21.12.2009 г. Изменение объемов в 2010 году связано с распределением объемов бюджетных ассигнований в соответствии с фактическими лимитами бюджетных обязательств на 2010 год по Программе. Изменение объемов на 2011 год связано с перераспределением объемов бюджетных ассигнований в размере 39,34 млн. руб. с объекта «Реконструкция лабораторного корпуса для выполнения функций федерального центра безопасных химических технологий» на данный объект;

- исключена позиция «федеральное государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" филиал "Шиханы" (Саратовская область) – всего  из них: », так как филиал «Шиханы» не является юридическим лицом и входит в ФГУП «ГосНИИОХТ» на правах обособленного подразделения;

- позиция «реконструкция корпуса № 11 для выполнения функций федерального центра технологий переработки запасов полихлорбифенилов и агропромышленных ядохимикатов, не востребованных в промышленности и агрохозяйственном комплексе, в том числе проектно-изыскательские работы»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1,5 | 2013 | 286,00 | 40,00 | 82,00 | 83,00 | 81,00 | - |

изложена в следующей редакции: «реконструкция корпуса №11 филиала ФГУП "ГосНИИОХТ" (г. Шиханы Саратовской области) для выполнения функций федерального центра технологий переработки запасов полихлорбифенилов и агропромышленных ядохимикатов, не востребованных в промышленности и агрохозяйственном комплексе, в том числе проектно-изыскательские работы»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2014 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 6,7 | 2013 | 541,654 | 40,00 | 45,11 | 149,82 | 172,90 | 133,82 | - |

Филиал в г. Шиханы не является юридическим лицом и входит в ФГУП «ГосНИИОХТ» на правах обособленного подразделения. Таким образом, объект должен быть поименован в составе ФГУП «ГосНИИОХТ». Изменена мощность объекта в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации от 24 марта 2010 г. № 222-10/ГГЭ-6642/03 (№ в Реестре 00-1-5-1300-10). Изменен срок ввода в действие в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на 2013 год с предприятий, отказавшихся от участия в Программе. Изменение объемов в 2010 году связано с распределением объемов бюджетных ассигнований в соответствии с фактическими лимитами бюджетных обязательств на 2010 год по Программе. Изменение объемов в 2011 году связано 
с дополнительным перераспределением бюджетных ассигнований в размере 66,82 млн. руб. со следующих предприятий, отказавшихся от участия в Программе:

31,5 млн. руб. - открытое акционерное общество "Саянскхимпласт" (г.Саянск, Иркутская область), строительство промышленной установки по термическому обезвреживанию опасных хлорорганических отходов производства ПВХ, в том числе проектно-изыскательские работы;

13,0 млн. руб. - открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод" (г.Электросталь), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания нового поколения, в том числе ПИР;

22,32 млн. руб. - открытое акционерное общество "ГосНИИХиманалит" (г. Санкт-Петербург), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств химической разведки и контроля, в том числе проектно-изыскательские работы.

Изменение объемов в 2012 году связано с дополнительным перераспределением бюджетных ассигнований в размере 91,9 млн. руб. со следующих предприятий, отказавшихся от участия в Программе:

53,90 млн. руб. - открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод" (г. Электросталь), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания нового поколения, в том числе проектно-изыскательские работы;

38,00 млн. руб. - открытое акционерное общество "ГосНИИХиманалит" (г. Санкт-Петербург), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств химической разведки и контроля, в том числе проектно-изыскательские работы.

Изменение объемов в 2013 году связано с дополнительным перераспределением бюджетных ассигнований в размере 105,98 млн. руб. со следующих предприятий, отказавшихся от участия в Программе:

64,01 млн. руб. - открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод" (г.Электросталь), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания нового поколения, в том числе проектно-изыскательские работы;

41,97 млн. руб. - открытое акционерное общество "ГосНИИХиманалит" (г. Санкт-Петербург), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств химической разведки и контроля, в том числе проектно-изыскательские работы.

Также на данный объект дополнительно перераспределены бюджетные ассигнования в объеме 27,844 млн. руб. с объекта «Реконструкция лабораторного корпуса для выполнения функций федерального центра безопасных химических технологий». Изменение суммарного объема  связано с внесением вышеуказанных изменений по годам.

Увеличение общего объема финансирования за 2009-2013 годы  обосновано следующим:

470,032 млн. руб. - сметная стоимость реконструкции объекта в ценах I квартала 2010 г. в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации от 24 марта 2010 г. № 222-10/ГГЭ-6642/03 (№ в Реестре 00-1-5-1300-10);

541,654 млн. руб. – объем финансирования за счет средств федерального бюджета, предусмотренный корректировкой Программы, рассчитанный с применением индексов-дефляторов по годам.

- позиция «реконструкция производственной площадки с созданием комплекса опытных установок для термической переработки шламов нефте-химических производств, в том числе проектно-изыскательские работы»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1,6 | 2013 | 310,40 | 30,00 | 50,00 | 78,40 | 77,00 | 75,00 |

изложена в следующей редакции: «реконструкция производственной площадки  филиала ФГУП "ГосНИИОХТ" (г. Шиханы Саратовской области) с созданием комплекса опытных установок для термической переработки шламов нефтехимических производств, в том числе проектно-изыскательские работы»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2014 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1,6 | 2013 | 344,963 | 30,00 | 48,97 | 78,40 | 77,00 | 110,593 | - |

Филиал в г. Шиханы не является юридическим лицом, а входит в ФГУП «ГосНИИОХТ» на правах обособленного подразделения. Таким образом, объект должен быть записан в Программе в разделе ФГУП «ГосНИИОХТ».

Изменение объемов в 2010 году связано с распределением объемов бюджетных ассигнований в соответствии с фактическими лимитами бюджетных обязательств на 2010 год по федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

Изменение объемов в 2013 году связано с дополнительным перераспределением объемов бюджетных ассигнований в размере 35,593 млн. руб. с объекта «Реконструкция лабораторного корпуса для выполнения функций федерального центра безопасных химических технологий».

Увеличение общего объема финансирования за 2009-2013 годы обосновано следующим:

306,393 млн. руб. - сметная стоимость реконструкции объекта в ценах I квартала 2010 г. в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации от 25 марта 2010 г. № 227-10/ГГЭ-6649/02 (№ в Реестре 00-1-5-1324-10);

344,963 млн. руб. – объем финансирования за счет средств федерального бюджета, предусмотренный корректировкой Программы, рассчитанный с применением индексов-дефляторов по годам (расчет прилагается).

- исключена позиция «открытое акционерное общество  "Саянскхимпласт" (г.Саянск, Иркутская область), строительство промышленной установки по термическому обезвреживанию опасных хлорорганических отходов производства ПВХ, в том числе проектно-изыскательские работы»

| 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 35 | - | 3,5 | 31,5 | - | - |

Позиция исключается в связи с отказом ОАО «Саянхимпласт» от участия в федеральной целевой программе.

- позиция «открытое акционерное общество "Экспериментальное научно-производственное объединение "Неорганика" (г.Электросталь), реконструкция объектов производства катализаторов, химпоглотителей, блочных сорбирующих материалов, трансфузионных микрофильтров крови»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1,2 | 2011 | 104,9 | 46,9 | 28 | 30 | - | - |

изложена в следующей редакции: «открытое акционерное общество "Электростальское научно-производственное объединение "Неорганика" (г.Электросталь), реконструкция объектов производства катализаторов, химпоглотителей, блочных сорбирующих материалов, трансфузионных микрофильтров крови»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 0,87 | 2011 | 104,9 | 46,9 | 28 | 30 | - | - | - |

Скорректировано название предприятия в соответствии с уставом, а также название стройки  (из названия объекта исключена фраза «в том числе проектно-изыскательские работы»). В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2009 г. № 927 средства федерального бюджета в рамках целевых программ не могут использоваться для проведения проектных и изыскательских работ. Также скорректирована мощность объекта в соответствии с Решением об утверждении проекта от 07.12.2009 г.

- исключена позиция  «открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод" (г. Электросталь), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания нового поколения, в том числе проектно-изыскательские работы»

| 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 130,91 |  |  | 13 | 53,9 | 64,01 |

Позиция исключена в связи с отказом предприятия от участия в федеральной целевой программе.

- позиция «открытое акционерное общество "КазхимНИИ" (г. Казань), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств индивидуальной защиты кожи с улучшенными защитными и эргономическими характеристиками, в том числе проектно-изыскательские работы»

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4,2 | 2013 | 129,42 |  | 9 | 21 | 45,1 | 54,32 |

изложена в следующей редакции: «открытое акционерное общество "КазхимНИИ" (г.Казань), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств индивидуальной защиты кожи с улучшенными защитными и эргономическими характеристиками».

| Количество | Срок ввода в действие | 2009-2014 годы-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1,94 | 2013 | 129,42 |  | 9 | 21 | 45,1 | 54,32 |  |

Из названия объекта исключены слова «в том числе проектно-изыскательские работы», так как в соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2009 г. № 927 средства федерального бюджета в рамках целевых программ не могут использоваться для проведения проектных и изыскательских работ.

Корректируется мощность объекта в соответствии с приказом Минпромторга России об утверждении проектно-сметной документации по данному объекту от 19 июля 2010 г. № 608.

- позиция «открытое акционерное общество "ГосНИИХиманалит" (г. Санкт-Петербург), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств химической разведки и контроля, в том числе проектно-изыскательские работы»

| 2009-2013 годы-всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 127,11 | 12,34 | 12,48 | 22,32 | 38 | 41,97 |

изложена в следующей редакции: «открытое акционерное общество "ГосНИИХиманалит" (г. Санкт-Петербург), реконструкция производственных мощностей по выпуску средств химической разведки и контроля, в том числе проектно-изыскательские работы»

| 2009-2014 годы всего | в том числе |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 12,34 | 12,34 | - | - | - | - | - |

Исключение объемов финансирования в 2010-2013 годах связано с отказом предприятия от участия в федеральной целевой программе.

По мероприятиям, государственным заказчиком которых является Минсельхоз России, внесены следующие изменения в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год:

- в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Комплексная реконструкция объектов биокомбината» федерального государственного унитарного предприятия «Щелковский биокомбинат», пос. Биокомбината, Щелковский район, Московская область, уменьшены капитальные вложения на сумму 3, 660 млн. рублей.

- в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы и  экономией средств федерального бюджета, образовавшейся по результатам проведения конкурса по объекту «Реконструкция комплекса объектов биофабрики для обеспечения требований биологической безопасности» федерального государственного унитарного предприятия «Армавирская биологическая фабрика», пос. Прогресс, Новокубанский район, Краснодарский край, уменьшены капитальные вложения на сумму     24, 4715 млн. рублей.

- учитывая отсутствие положительного заключения государственной экспертизы и экономией средств федерального бюджета, образовавшейся по результатам проведения конкурса, а также невозможность своевременного освоения средств по заключенному государственному контракту по объекту «Реконструкция здания для размещения  информационно-аналитического центра по обработке, анализу и предупреждению особо опасных и карантинных болезней животных» федерального государственного учреждения «Центр ветеринарии», г. Москва,  уменьшены капитальные вложения на сумму   24, 7135 млн. рублей.

Исходя из изложенного, сложилась необходимость перераспределить указанные средства в сумме 52, 845 млн. рублей на переходящий объект «Реконструкция производства и контроля культуральной инактивированной антирабической вакцины» федерального государственного унитарного предприятия «Щелковский биокомбинат», пос. Биокомбината, Щелковский район, Московская область, по которому имеется положительное заключение государственной экспертизы. Данное перераспределение не приведет к образованию кредиторской задолженности.

С учетом сокращения объемов финансирования по Программе в 2009 – 2010 годах  и решением о ее пролонгации на один финансовый год в соответствии с прогнозными индексами-дефляторами  произведен перерасчет стоимости запланированных мероприятий для их завершения в 2014 году без изменения предельных объемов финансирования Программы в 2011 – 2013 годах.

В целях обеспечения ввода в 2014 году объекта «Реконструкция биофабрики для организации культурального производства» ФГУП «Курская биофабрика-фирма «БИОК» стоимость программного мероприятия приведена в соответствие с положительным заключением Главгосэкспертизы России   № 372-05/ГГЭ-2332/03 (сметная стоимость строительства объекта в ценах 2001г. составляет 133,85 млн. рублей или 564,8 млн. рублей в ценах соответствующих лет).

Также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» уточнены наименования некоторых объектов капитального строительства и вводимых мощностей в перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд.

По мероприятиям, государственным заказчиком которых является Россельхознадзор. По направлению «капитальные вложения» предусмотрено:

По объектам федерального государственного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» г. Владимир:

- реконструкция помещений для производства и контроля инактивированных вакцин против ящура, высокопатогенного гриппа птиц, классической чумы свиней и болезни Ньюкасла. Общий объем финансирования после переноса на 2014 год снятых в 2009 и 2010 годах объемов финансирования с учетом индексов-дефляторов, а так же перепаспределения 76,1 млн. руб. с объекта строительство лаборатории соответствующего уровня безопасности (с дополнительным помещением для содержания животных), составляет 805,61 млн. рублей. Данная реконструкция позволит оборудовать, согласно современных требований, музей штаммов, провести герметизацию всего корпуса с заменой ограждающих конструкций, восстановить несущую способность для исключения     аварийных         выбросов.  Фасад сооружения будет выполнен из утепленных ограждающих конструкций, обеспечивающих герметичность и исключающих теплопотери. Проектом  предусмотрена  замена   систем вентиляции, холодильного оборудования,   сжатого  воздуха, обеспечение электроснабжения по I категории, резервное  питание для обеспечения автономности,  система  удаления  стоков, выполнение  противопожарных мероприятий. На 4 этаже в рамках I этапа будет реконструирована система подготовки деминерализованной и глубоко обессоленной воды согласно международных стандартов. Участок   крупномасштабного    культивирования     клеток и участок    питательных сред будут выполнены их комплексов «чистых помещений» с     заменой устаревшего     оборудования   и   инженерных    систем на     современное, соответствующее требованиям GLP, GMP. Все   инженерные системы будут реконструированы, согласно современных норм и требований биологической безопасности;

- реконструкция корпуса для проведения работ с особо опасными инфекциями и виварного корпуса для работ с естественно-восприимчивыми животными с целью обеспечения требований биологической безопасности, реконструкция инженерных сетей, вентиляционного оборудования, системы очистки стоков, пожаротушения. Общий объем финансирования после переноса на 2014 год снятых в 2009 и 2010 годах объемов финансирования с учетом индексов-дефляторов, а так же перераспределения 26, 31 млн. руб. на  объект реконструкция лабораторных помещений для обеспечения деятельности центра индикации, составляет 616,639 млн. руб . При нормативной продолжительности реконструкции 28 месяцев предусмотрено закончить работы в 2013 году с выставлением на торги полного объёма реконструкции (I этап) в рамках утверждённой Программы. Потребность в дополнительном финансировании, необходимом для выполнения 1 этапа, составляет 26,31  млн. руб. Данная реконструкция позволит выполнить герметизацию наружных конструкций существующего титражного корпуса с усилением несущих элементов во избежание аварийных биологических выбросов в атмосферу. Утепленный вентилируемый фасад с герметичными проемами позволит сократить теплопотери. Изношенные наружные инженерные коммуникации будут заменены на новые, обеспечивающие бесперебойную, безаварийную работу корпуса. Виварный корпус, запроектированный согласно требований биологической безопасности GLP, обеспечит проведение работ с животными с устройством «комплексов чистых помещений». Корпус рассчитан для работ с патогенными биологическими агентами III и IV групп, обеспечен современными инженерными системами, технологическим оборудованием, местами для размещения персонала и исследуемого материала. Оборудован системами первичной утилизации отходов (автоклавированием) с последующей переработкой. Соединяется с титражным корпусом переходной галереей;

- реконструкция лабораторных помещений для обеспечения деятельности центра индикации.  Общий объем финансирования после переноса на 2014 год снятых в 2009 и 2010 годах объемов финансирования с учетом индексов-дефляторов, а так же  перераспределения 26,31 млн.руб с объекта реконструкция корпуса для проведения работ с особо опасными инфекциями и виварного корпуса для работ с естественно-восприимчивыми животными с целью обеспечения требований биологической безопасности, реконструкция инженерных сетей, вентиляционного оборудования, системы очистки стоков, пожаротушения и 44,25 млн. руб. с объекта строительство лаборатории соответствующего уровня безопасности (с дополнительным помещением для содержания животных) по приему и хранению биоагентов особо опасных заболеваний животных, в том числе зооантропонозов, составляет 141,17 млн. руб. При нормативной продолжительности реконструкции – 18,5 месяцев, с учётом переноса затрат на 2014 год в размере 75,67 млн. рублей позволяет ввести объект в 2014 году. Данное мероприятие позволит реконструировать виварий лаборатории № 6, предназначенный для проведение и обеспечения контроля вакцин, других препаратов, диагностических, научно-исследовательских и производственных работ с использованием микроорганизмов III-IV групп патогенности, обеспечить требования биологической безопасности путем применения «комплексов чистых помещений» с разделением на «чистые» и «заразные» зоны, восстановить системы инженерного и технологического обеспечения, восстановить несущую способность и герметичность конструкций, ввести в эксплуатацию инженерные системы, обеспечивающие биологическую безопасность в соответствии с требованиями GMP и GLP;

- строительство лаборатории соответствующего уровня безопасности (с дополнительным помещением для содержания животных) по приему и хранению биоагентов особо опасных заболеваний животных, в том числе зооантропонозов. Общий объем финансирования после переноса на 2014 год снятых в 2009 и 2010 годах объемов финансирования с учетом индексов-дефляторов составляет 78,143 млн.руб.  По данному объекту финансирование в 2010 году не предусмотрено, в связи с чем предлагается перераспределение финансирования в 2011 – 2013 годах на объекты реконструкция помещений для производства и контроля инактивированных вакцин против ящура, высокопатогенного гриппа птиц, классической чумы свиней и болезни Ньюкасла в сумме 76,1 млн.руб. и реконструкция лабораторных помещений для обеспечения деятельности центра индикации в сумме 44,25 млн.руб. С учетом перераспределения финансирование указанного объекта составит 78,14 млн. руб. В пределах выделяемых ассигнований будут вынесены инженерные сети, попадающие под пятно застройки, выполнено ограждение зоны, благоустройство, выполнены фундаменты и каркас лаборатории.

Данное распределение финансовых средств позволит максимально приблизиться  к нормативному сроку продолжительности строительства, провести конкурс по трём первым объектам на законченные комплексы реконструкции I этапов согласно п.7.2. статьи 9  Федерального Закона  от 21 июля 2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

По объекту федерального государственного учреждения "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" (г. Москва), реконструкция лабораторных помещений,  для обеспечения деятельности центра индикации и диагностики заражения  животных особо опасными инфекциями, в том числе проектно-изыскательские работы финансирование снятое в 2009 и 2010 годах с учетом индексов-дефляторов перенесено на 2014 год. Общий объем финансирования после указанного переноса составляет 280,97 млн.руб.

По объекту федерального государственного учреждения "Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория" (г. Белгород), реконструкция лабораторных помещений для обеспечения ссответствующего уровня безопасности в связи с проведенной оптимизацией расходов на 2009 -2010 годы финансирование не предусмотрено, в 2011 году в соответствии с  Программой финансирование составляет 146,39 млн.руб. В связи с тем, что на объекте ФГУ «Белгородская МВЛ» до начала строительства в 2011 году необходимо выполнить проектно-изыскательские работы, стоимость которых в соответствии с Программой составляет 28,14 млн.руб., в 2011 году предусмотрено перераспределение 118,25 млн.руб. на другие объекты с последующим восстановлением финансирования в 2013 – 2014 годах на указанный объект. Общий объем финансирования после переноса на 2014 год снятых в 2009 и 2010 годах объемов финансирования с учетом индексов-дефляторов составляет 303,8 млн.руб.

По объекту федерального государственного учреждения "Брянская межобластная ветеринарная лаборатория" (г.Брянск), реконструкция лабораторных помещений для создания лаборатории  соответствующего уровня безопасности финансирование снятое в 2009 и 2010 годах с учетом индексов-дефляторов перенесено на 2014 год. Общий объем финансирования после указанного переноса составляет 296,43 млн.руб.

По объекту федерального государственного учреждения "Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (дер.Ивановская, Московская область), реконструкция лабораторных корпусов для хранения коллекции микроорганизмов финансирование, снятое в 2009 и 2010 годах с учетом индексов-дефляторов перенесено на 2014 год. Общий объем финансирования после указанного переноса составляет 495,66 млн.руб.

Также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» уточнены наименования некоторых объектов капитального строительства и вводимых мощностей в перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд.

По направлению «НИОКР» и «Прочие нужды» показатели финансирования программных мероприятий из федерального бюджета, уменьшенные в 2009 и 2010 годах с учетом оптимизации бюджетных расходов в 2009 году перенесены на 2014 год с учетом индексов-дефляторов Основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

По мероприятиям, государственными заказчиками которых являются Минздравсоцразвития России, МЧС России и ФМБА России финансирование по видам расходов «НИОКР» и «Прочие» в целом по программе сохранено в объемах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 г. № 791. В целях полного выполнения всех программных мероприятий по данным видам расходов, а также целевых индикаторов и показателей реализации Программы средства, высвободившиеся в результате оптимизации бюджета в 2009-2010 году, предусмотрены в 2014 году.

Кроме этого по ФМБА России средства, высвободившиеся в результате оптимизации бюджета в 2010 году по каждому объекту капитального строительства, предложено использовать на завершение работ по этим объектам в 2012-2014 годах. При этом в связи с переносом начала реконструкции вивария в ФГУН  «НИЦ ТБП» (пос. Большевик, Московской обл.) с 2010 года на 2011 год, срок ввода объекта перенесен с 2011 года на 2012 год с соответствующим переносом финансирования с 2010 года на 2012 год. С целью сохранения общих объемов финансирования по разделу ГКВ в 2012 году уменьшено финансирование по объектам: ФГУП «НИИГТП» (г. Волгоград) на 10,0 млн. рублей и ФГУЗ «МСЧ № 164» (г. Оболенск, Московской обл.) на 1,7 млн. рублей. В связи с переносом начала строительно-монтажных работ по объектам: ФГУП «НПЦ «Фармзащита» и ФГУП «НТЦ РХБГ» (г. Москва),  ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» и ФГУЗ «КБ № 119» (г. Санкт-Петербург) срок их ввода перенесен с 2012 года на 2013 год.  С целью сохранения общих объемов финансирования по разделу ГКВ в 2013 году уменьшено финансирование по объектам: ФГУП «НИИГПЭЧ» (г.п. Кузьмоловский, Лениградской обл.), ФГУП «НИИГТП» (г. Волгоград), ФГУН «Институт токсикологии» (г. Санкт-Петербург), ФГУЗ «МСЧ № 164» (г. Оболенск, Московской обл.) с соответствующим перераспределением средств и переносом срока их ввода в действие на 2014 год.

Также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» уточнены наименования некоторых объектов капитального строительства и вводимых мощностей в перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд.

Сокращение финансирования Программы из внебюджетных источников связано с отказом ОАО «ЭХМЗ», г. Электросталь и ОАО «ГосНИИХиманалит», г. Москва, от участия в реализации мероприятий Программы, государственным заказчиком которых является Минпромторг России, и их софинансирования за счет собственных средств.