## Slide 1
Методика оценки эффективности и сравнительного преимущества проектов государственно-частного партнерства, проектов муниципально-частного партнерства
(в соответствии с положениями нормативных правовых актов, разработанных во исполнение Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации...»)
Центр развития государственно-частного партнерства
115035 г. Москва, Садовническая ул., д.14, стр. 2
www.pppcenter.ru

## Slide 2
Порядок проведения оценки эффективности проекта ГЧП, МЧП и определения сравнительного преимущества (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 №1514)
Привязка к целевым показателям документов программирования
Оценка социально-экономических эффектов от реализации проекта
NPVp>0
(при r > ОФЗ + 2,5%)
Оценка финансовой эффективности проекта
< 180 дней
Соответствен установленной форме и требованиям
Оценка на комплектность и правильность оформления
Разработка или согласование* проекта
Публичный партнер
1
Сравнение чистых дисконтированных расходов бюджета с учетом рисков
Определение сравнительного преимущества проекта
2
Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП (оценка эффективности проекта ГЧП/МЧП и определения их сравнительного преимущества)
Уполномоченный орган
1
предложение о реализации проекта, включающее:
2
- заключение об эффективности и сравнительном преимуществе проекта

## Slide 3
Методика оценки проектов ГЧП, МЧП:
оценка финансовой эффективности проекта
Цель оценки финансовой эффективности – определить коммерческую целесообразность проекта (окупаемость)
Проект признается соответствующим критерию финансовой эффективности, если ≥ 0 (чистая приведенная стоимость)

## Slide 4
Определение соответствующих проекту госпрограмм
Установление качественного соответствия целей, задач и предмета проекта целям, задачам и предмету госпрограмм
Выбор целевых показателей (индикаторов) госпрограмм, соответствующих целям, задачам и предмету проекта
На основании выбранных целевых показателей определяются соответствующие технико-экономические показатели проекта, при которых:
1
2
3
4
цели и задачи проекта соответствует не менее одной цели, задаче госпрограмм;
показатели проекта соответствуют не менее двум целевым показателям документов программирования*
Проект признается социально-экономически эффективным если:
* - достижение выбранных для оценки технико-экономических показателей проекта в последствии будет контролироваться уполномоченным органом
Методика оценки проектов ГЧП, МЧП:
оценка социально-экономического эффекта проекта

## Slide 5
Потенциальную экономию средств бюджетов при реализации проекта ГЧП/МЧП оценивают с помощью коэффициента сравнительного преимущества
дисконтированные затраты бюджетных средств за вычетом поступлений при реализации государственного (муниципального) контракта | обязательства публично-правового образования при реализации государственного (муниципального) контрактав случае возникновения рисков, в денежном выражении
дисконтированные затраты бюджетных средств за вычетом поступлений при реализации проекта ГЧП/МЧП | обязательства публичного партнера по проекту ГЧП (МЧП) в случае возникновения рисков, в денежном выражении, дисконтированные
при значении больше 0 имеет место факт преимущества проекта ГЧП/МЧП по сравнению с реализацией аналогичного государственного (муниципального) контракта
Оценка сравнительного преимущества проектов ГЧП / МЧП

## Slide 6
Обобщенный алгоритм оценки объема обязательств публичного партнера в случае возникновения рисков
вероятное отклонение обязательств публичного партнера при реализации проекта ГЧП/МЧП | изменяемые в соответствии с условиями соглашения будущие расходы публичного партнера при реализации проекта ГЧП/МЧП
вероятное отклонение обязательств публично-правового образования при реализации государственного (муниципального) контракта | будущие расходы публично-правового образования при реализации государственного (муниципального) контракта
=
{сумма по периодам и дисконтирование}
Алгоритм оценки рисков при обосновании сравнительного преимущества проекта ГЧП, МЧП

## Slide 7
Учет рисков при оценке сравнительного преимущества проектов ГЧП / МЧП
№ | Виды рисков | Соответствующие статьи расходов (поступлений) по проекту | Вероятные отклонения
1 | Риски создания объекта | Расходы на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта и т.д. | [5%; 12%]
2 | Риски проектирования и подготовительных мероприятий | Расходы на прединвестиционной стадии проекта, в том числе: расходы на подготовку, выкуп земельного участка для размещения объекта и т.д. | [7%; 15%]
3 | Риски эксплуатации объекта | Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание объекта и т.д. | [15%; 25%]
4 | Риски получения доходов от использования объекта | Выручка от оказания платных услуг населению равная выручке от реализации платных услуг (товаров, работ) населению по проекту в формате ГЧП в соответствии с прогнозным отчетом о финансовом результате | [20%; 40%]
5 | Прочие риски | Специфические риски, характерные в первую очередь именно для ГЧП/МЧП | [5%; 10%]
№ | Принципы оценки рисков
1 | Риски по проекту (вероятность наступления рисковых событий) оцениваются применительно к проекту и не зависят от выбранной формы реализации проекта
2 | При сравнительной оценке рисков значение имеет только распределение рисков между сторонами. В закупках все выявленные риски несет государство
3 | Риски оцениваются по основным укрупненным группам. Группы рисков и присвоенные им вероятности (диапазоны) предлагается закрепить нормативно
4 | Главный принцип оценки риски – чем более объективным (менее управляемым и предсказуемым) является рисковое событие, тем выше применяемая вероятность риска (см. диапазоны вероятных отклонений в таблице)
5 | Диапазоны вероятностей присваиваются укрупнённым группам в соответствии с выше указанным принципом